Kolegji UBT

Fakulteti për Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri

ZHVILLIMI I NJË SISTEMI SMART HOME PËR SIGURINË PERSONALE DHE MENAXHIMIN E EMERGJENCAVE

Mentor:									Anëtarët e ekipit:

Prof. Engelbert Zefaj						Dafinë Kunushevci 222365021

Linda Bytyqi 222367786

Altina Abazi 222364958

Blenda Abazi 222364884

Vlerona Mehmeti 222364885

Prishtinë, 2024

ABSTRAKT

Smart Home përbën një vendbanim modern me teknologji të integruar, i cili synon të rrisë sigurinë dhe komoditetin e banorëve. Ky projekt prezanton një sistem të avancuar për sigurinë personale dhe menaxhimin e emergjencave, duke përdorur sensorë inteligjentë, kamera dhe algoritme të AI-së për të monitoruar në mënyrë efektive ambientin e brendshëm të shtëpisë. Qëllimi kryesor është digjitalizimi i monitorimit të shtëpisë dhe reagimit ndaj situatave të rrezikshme, si zjarri, rrjedhjet e gazit apo hyrjet e paautorizuara, duke ndihmuar banorët të marrin njoftime në kohë reale dhe duke përmirësuar kështu sigurinë dhe reagimin ndaj emergjencave. Për të përmbushur këtë qëllim, propozohet një qasje e kombinuar që përfshin inxhinierinë e softuerit dhe menaxhimin e emergjencave për të ofruar një sistem të besueshëm dhe të lehtë për t’u përdorur.

Fjalë kyçe: Smart Home, siguri personale, menaxhim i emergjencave, sensorë inteligjentë, inteligjencë artificiale, monitorim në kohë reale, inxhinieri e softuerit.

PËRMBAJTJA

FIGURAT......................................................................................................................................6

TABELAT......................................................................................................................................7

1. HYRJE(FUSHËVEPRIMI I PROJEKTIT – DEKLARATA E PROJEKTIT)..............................8

1.1 Objektivat dhe Shpjegimi i Tyre.........................................................................................10

1.2 Analiza SWOT për Projektin..............................................................................................12

1.3 Fushëveprimi i Produktit....................................................................................................14

1.4 Analiza SWOT për Produktin.............................................................................................15

2. NEVOJA PËR PROJEKT DHE REZULTATET E PRITSHME................................................18

2.1 Arsyetimi i Projektit...........................................................................................................18

2.2 Rezultatet e Projektit..........................................................................................................20

3. STUDIMI I FIZIBILITETIT....................................................................................................22

3.1 Analiza Sociale...................................................................................................................22

3.2 Analiza Teknike..................................................................................................................22

3.3 Analiza Financiare..............................................................................................................23

3.4 Analiza e Tregut..................................................................................................................23

3.5 Analiza Ekologjike..............................................................................................................24

3.6 Analiza Ligjore...................................................................................................................24

3.7 Analiza Organizative..........................................................................................................24

4. PALËT E INTERESIT..............................................................................................................25

4.1 Tabela ku përshkruhen palët e interesit...............................................................................25

4.2 Përshkrimi i RACI – it........................................................................................................28

5. STRUKTURA E NDARJES SË PUNËVE.................................................................................31

5.1 WBS – Struktura për ndarjen e punës................................................................................31

5.2 Analiza SWOT për Projektin..............................................................................................36

6. EKZEKUTIMI I PROJEKTIT.................................................................................................38

6.1 Faza e lindjes së idesë.........................................................................................................38

6.2 Faza e kompletimit të ekipit të punës..................................................................................38

6.3 Faza e planifikimit të punimeve..........................................................................................39

6.4 Faza e krijimit të produktit................................................................................................39

6.5 Faza e testimit të produktit.................................................................................................40

6.6 Faza e monitorimit të produktit..........................................................................................40

6.7 Faza e dorëzimit të produktit.............................................................................................41

6.8 Gantt Chart.......................................................................................................................42

7. KOSTOT E PROJEKTIT.........................................................................................................45

7.1 Tabela për koston e projektit..............................................................................................45

7.2 Përshkrimi i pajisjeve, personelit dhe objekteve të projektit...............................................46

8. MENAXHIMI I BLERJEVE....................................................................................................48

8.1 Analiza e trgut për nevojat e projektit................................................................................48

8.2 Analiza e çmimeve për mallrat, shërbimet dhe punët e nevojshme......................................48

8.3 Analiza e furnitorëve që do të ftohen në bashkëpunim........................................................48

8.4 Përshkrimi i procesit të kryerjes së blerjeve.......................................................................49

8.5 Përshkrimi i procesit të ekzekutimit të projektit.................................................................49

8.6 Planifikimi i prokurimit.....................................................................................................50

8.7 Lista e specifikimit të blerjeve............................................................................................51

9. MENAXHIMI I RREZIKUT TE PROJEKTIT.........................................................................53

9.1 Analiza e Njerëzve..............................................................................................................53

9.2 Analiza e Proceseve.............................................................................................................53

9.3 Analiza e Teknologjisë.........................................................................................................54

9.4 Analiza e Menaxhmentit......................................................................................................54

9.5 Analiza Mjedisore...............................................................................................................55

9.6 Analiza Ligjore……………………………………………….…………………………………...55

9.7 Shpjegimi i Diagramit Fishbone..........................................................................................57

10. MENAXHIMI I CILËSISË SË PROJEKTIT..........................................................................59

10.1 Ruajtja e cilësisë së punës në projekt.................................................................................59

10.2 Ruajtja e cilësisë së produktit............................................................................................59

10.3 Ruajtja e cilësisë së blerjeve të mallrave, punëve dhe shërbimeve......................................60

10.4 Ruajtja e kënaqësisë së klientit..........................................................................................60

11. DORËZIMI I PROJEKTIT....................................................................................................63

11.1 Kujt i dorëzohet projekti...................................................................................................63

11.2 Çfarë produkti do të dorëzohet te porositësi.......................................................................64

11.3 Mënyra e dorëzimit e projektit..........................................................................................64

11.4 Materiali përcjellës që do të dorëzohet te klienti................................................................64

12. KORNIZA LOGJIKE.............................................................................................................67

12.1 Arritja e Qëllimeve të Projektit.........................................................................................67

12.2 Arritja e Objektivave të Projektit.....................................................................................67

12.3 Aktivitetet e Kryera në Projekt.........................................................................................68

12.4 Rezultatet e Arritura në Projekt.......................................................................................69

13. REFERENCAT.......................................................................................................................76

FIGURAT

Figura 1. Përshkrimi i Objektivave Përmes Kritereve SMART                                                           11

Figura 2. Analiza SWOT për Projektin                                                                                                   13

Figura 3. WBS – Struktura e Ndarjes së Punëve                                                                                    32

Figura 4. Diagrami Fishbone                                                                                                                    56

TABELAT

Tabela 1. Specifikimi i Produktit                                                                                                              15 Tabela 2. Përshkrimi i Produktit përmes SWOT Analizës                                                                     15 Tabela 3. Arsyetimi i Nevojës për Projekt                                                                                                20 Tabela 4. Përshkrimi i palëve të interesit                                                                                                 25 Tabela 5. Përshkrimi i RACI - it                                                                                                               28 Tabela 6. Analiza SWOT te WBS                                                                                                              37 Tabela 7. Gantt Chart                                                                                                                                44 Tabela 8. Pajisjet, Personeli, Objektet për koston e projektit                                                                45 Tabela 9. Planifikimi i prokurimit                                                                                                            50 Tabela 10. Lista për specifikim të blerjeve                                                                                              51 Tabela 11. Tabela për kontrollimin e cilësisë së projektit                                                                       62 Tabela 12. Tabela për dorëzimin e projektit                                                                                            65 Tabela 13. Matriksa specifike                                                                                                                   70

1. HYRJE (FUSHËVEPRIMI I PROJEKTIT – DEKLARATA E PROJEKTIT)

| ID e Projektit | 222300-25 | Data | 10/27/24 |
| --- | --- | --- | --- |
| Emri i Projektit | ZHVILLIMI I NJË SISTEMI SMART HOME PËR SIGURINË PERSONALE DHE MENAXHIMIN E EMERGJENCAVE |  |  |
| Qellimi i projektit | Ky projekt smart home synon digjitalizimin e monitorimit të emergjencave në shtëpi. Me sensorë inteligjentë, sistemi identifikon rreziqe si zjarri dhe rrjedhjet e gazit, duke dërguar njoftime të menjëhershme për të siguruar reagim të shpejtë dhe rritur sigurinë e banorëve. |  |  |
| Objektivat e Projektit | 1. Fillimi i projektit 2. Planifikim efektiv i punës dhe mjeteve të punës 3. Implementimi 4. Kontrolli 5. Perfundimi i projektit |  |  |
| Përkufizimi i fushëveprimit të produktit | Ky sistem smart home është një platformë inovative e krijuar për të optimizuar menaxhimin dhe kontrollin e ambientit të brendshëm të shtëpisë. Ai është i dizajnuar për t'u përdorur nga një gamë të gjerë përdoruesish, duke përfshirë banorët, instaluesit, administratorët dhe përdoruesit e zakonshëm. |  |  |
| Kërkesat dhe nevojat e projektit | Pronari i Projektit: Një shërbim për të gjithë anëtarët e familjes, lehtë i përdorueshëm, i sigurt dhe i besueshëm, me njoftime dhe alarme. Përdoruesit: Aplikacion lehtë i përdorueshëm, i shpejtë, i sigurt, i qëndrueshëm, i personalizuar, fleksibil për personalizim. Projekti: Në përputhje me ligje dhe rregulloret e nevojshme, pajisje cilësore dhe standarde. |  |  |
| Kufizimet e Projektit | Nëse dy e më shumë anëtarë e përdorin butonin e anasjelltë me njëri-tjetrin, por njëkohësisht, sistemi do të kryejë, veprimin e fundit të regjistruar, prioritetet e përdoruesve, kur shumë pajisje përdoren njëkohësisht. |  |  |
| Dorëzimet e Projektit (Pronesite e Projektit) | Sistemi mund të përdoret nga të gjithë anëtarët e familjes edhe njëkohësisht, po ashtu mirëmbajtja është 1 vit pa pagesë. |  |  |
| Kriteret për Pranimin e Produktit | Teknologjia e pajisjeve që përdorim është e 2 viteve të fundit, e dizajnuar dhe pranuar nga ekspertët e fushës, pagesa të jetë e kryer rreth 70% e totalit, lëshimi i faturës dhe nënshkrimi i palëve të interesit. |  |  |
| Kushtëzimet e Projektit | Buxheti i kufizuar, kohëzgjatja e projektit, Siguria e të dhënave, kufizimet teknike, koordinimi me palët e interest. |  |  |
| Supozimet e Projektit | Mungesa e fondeve (buxhetit), rreziku i shëndetit dhe sigurisë së stafit, mospajtimet në mes palëve të interesit, ndonjë fatkeqësi natyrore. |  |  |
| Organizimi Fillestar i Projektit | Formimi i ekipit te projektit (menaxheri i projektit, inxhinierë të softuerit, ekspertë të sigurisë, përdorues të testimit), përcaktimi i roleve dhe përgjegjësive, planifikimi i takimeve te rregullta, menaxhimi i rreziqeve, komunikimi me palet e interesit. |  |  |
| Planifikimi i pikave të projektit | Fillimi i projektit, planifikimi, dizajni i arkitekturës, implementimi, testimi, dorëzimi dhe dokumentacioni. |  |  |
| Kufizimet e fondeve | Buxheti për projektit e miratuar, nënshkrimi i kontratës dhe marrëveshjes për fillimin e punës. |  |  |
| Kërkesat e miratuara | Buxheti për projektit e miratuar, nënshkrimi i kontratës dhe marrëveshjes për fillimin e punës. |  |  |

Qëllimi i Projektit:

Ky projekt synon zhvillimin e një sistemi të avancuar Smart Home për të rritur sigurinë personale dhe për të përmirësuar menaxhimin e emergjencave në ambientet e banimit. Sistemi do të integrojë sensorë inteligjentë, kamera të lidhura, dhe teknologji të IoT (Internet of Things) për të monitoruar në kohë reale aktivitetet e shtëpisë dhe për të ofruar reagim të shpejtë në rastet e emergjencave si zjarri, vjedhjet, apo rrjedhjet e ujit, gazit. Përmes aplikacioneve mobile dhe ndërfaqeve të automatizuara, përdoruesit do të mund të marrin njoftime të menjëhershme dhe të ndërmarrin masa parandaluese, duke krijuar një ambient më të sigurt dhe më të menaxhueshëm për ta dhe familjet e tyre.

Objektivat e Projektit:

Fillimi: Të sigurohet një nisje e strukturuar e projektit përmes krijimit të ekipit, përcaktimit të qartë të qëllimeve dhe miratimit të planit fillestar.

Planifikim efektiv i punës dhe mjeteve të punës: Të hartohet një plan i detajuar që përfshin aktivitetet kryesore, burimet dhe mjetet e nevojshme për realizimin e projektit brenda afateve të përcaktuara.

Implementimi: Të zbatohet në mënyrë efikase plani i projektit, duke ndërtuar dhe integruar të gjitha komponentët e sistemit sipas kërkesave teknike dhe funksionale.

Kontrolli: Të monitorohet progresi dhe cilësia e projektit përmes inspektimeve të rregullta, testimeve dhe analizave për të garantuar që gjithçka përputhet me objektivat e përcaktuara.

Përfundimi: Të sigurohet dorëzimi i sistemit të përfunduar, i testuar dhe dokumentuar te përdoruesit, duke përfshirë trajnim dhe mbështetje teknike për mirëmbajtje.

Përkufizimi i Fushëveprimi i Projektit:

Fushëveprimi i projektit përfshin zhvillimin dhe implementimin e një sistemi të integruar Smart Home, i cili përmirëson sigurinë personale dhe menaxhimin e emergjencave. Ky sistem do të përfshijë zhvillimin e softuerit, integrimin e pajisjeve inteligjente (sensorë, kamera dhe alarme), si dhe krijimin e një ndërfaqeje përdoruesi për monitorim dhe kontroll. Projektimi dhe zbatimi i sistemit do të mbulojnë të gjitha fazat, nga planifikimi fillestar, ndërtimi dhe testimi, deri te instalimi dhe dorëzimi final te klientët. Sistemi do të dizajnohet për të siguruar performancë të lartë dhe reagim në kohë reale ndaj situatave emergjente.

Kërkesat dhe nevojat e projektit:

Kërkesat dhe nevojat janë të organizuara për të ofruar siguri, efikasitet dhe përvojë të personalizuar për përdoruesit. Padyshim që kërkesat vendosen nga personat që dëshirojnë të implementojnë produktin për Smart Home. Disa nga kërkesat që mund të përfshihen janë që të gjithë pjesëtarët e familjes të mund ta përdorin dhe shfrytëzojnë atë dhe për secilin të jetë e personalizuar një telekomandë ose sistemi në telefon, iPad etj. Të jetë i lehtë për përdorim sepse përdoret nga një grup i ndryshëm i grupmoshave; mandej funksionalitetet të jenë në bazë të preferencave të familjarëve. Sistemi të ofrojë mundësinë për njoftime dhe alarme në kohë reale për aktivitete të rëndësishme që mund të ndodhin në shtëpi, si zjarri, rrjedhje uji, gazi, etj., dmth alarme të integruara për ngjarje kritike që lidhen me sigurinë e shtëpisë. Të jetë i sigurt për çdo përdorues të aplikacionit për të siguruar që vetëm të autorizuarit të kenë akses në sistem dhe të jetë i mbrojtur në rast të çdo sulmi të mundshëm. Pajisjet të jenë cilësore dhe të çertifikuara që plotësojnë standardet ndërkombëtare. Pajisjet e integruara, si sensorët, kamerat, termostatët, etj., përputhshmëria e tyre të jetë me standardet e komunikimit (Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth).

Kufizimet e Projektit:

Disa nga kufizimet që mund të na shfaqen në kuadër të produktit për Smart Home janë: konflikti i komandave të anasjellta, p.sh., nëse njëri anëtar e prek butonin për ndezjen e dritës e tjetri për ndaljen e saj në të njëjtën kohë, sistemi mund të ketë vështirësi në përcaktimin e veprimit të fundit që duhet zbatuar – këtë veprim e përcaktojmë ne. Nëse shumë pajisje përdoren njëkohësisht, rrjeti i shtëpisë mund të mbingarkohet, duke ulur cilësinë e sinjalit dhe shkaktuar ndërprerje. Një tjetër kufizim që mund të paraqitet është edhe menaxhimi i prioriteteve për anëtarët e ndryshëm të familjes, p.sh., fëmijët mund të mos kenë të njëjtat të drejta sa të rriturit, dhe të drejtat e qasjes mund të komplikojnë ekzekutimin e komandave të njëkohshme.

Dorëzimet e Projektit:

Në fillim të kërkesave e kemi bërë dokumentimin, ku lista e kërkesave të funksionalitetit për përdorim të përbashkët nga të gjithë anëtarët e familjes, sistemi mbështet shumë përdorues në të njëjtën kohë. Raporti i testimeve të sigurisë dhe privatësisë, duke përfshirë testet për qasjen e sigurt dhe reagimin ndaj komandave, realizohet në kohën e dorëzimit të produktit dhe instalimit në shtëpi. Kërkesat për mirëmbajtje janë pa pagesë për vitin e parë dhe specifikime për përditësimet që mund të ndodhin brenda atij afati të caktuar kohor.

Kriteret për Pranimin e Produktit:

Në momentin që projekti është përfunduar edhe është testuar, është edhe një procedurë që duhet marrë parasysh: kriteret për pranim të produktit, të cilat duhet të ofrojnë cilësi, funksionalitet dhe përmbushjen e nevojave të klientit. Të gjitha funksionalitetet duhet të testohen dhe vërtetohen se kërkesat janë përmbushur. Palët e interesit duhet të nënshkruajnë dhe ta konfirmojnë edhe në aspektin e konfirmimit financiar. Lëshimi i faturës finale arrihet kur të jetë bërë 70% e shumës totale. Kjo siguron një periudhë mirëmbajtjeje 1-vjeçare pa pagesë. Po ashtu, të gjitha pajisjet e përdorura dhe implementimi i tyre janë në përputhje me standardet dhe rregulloret ligjore. Përdorimi i pajisjeve është i dy viteve të fundit të teknologjisë me standarde ndërkombëtare që ofrojnë cilësi, siguri dhe performancë.

Kushtëzimet e Projektit:

Projekti përballet me një sërë kushtëzimesh që duhet të merren parasysh gjatë planifikimit dhe zbatimit. Buxheti i kufizuar kërkon menaxhim të kujdesshëm të burimeve për të siguruar që të gjitha aktivitetet të kryhen brenda kufijve financiarë të caktuar. Kohëzgjatja e projektit është një tjetër kufizim kritik, duke kërkuar përfundimin e fazave të ndryshme brenda afateve të përcaktuara.

Gjithashtu, siguria e të dhënave mbetet një prioritet i lartë, duke siguruar që sistemi të mbrojë të dhënat e ndjeshme nga çdo kërcënim potencial. Kufizimet teknike, si integrimi i pajisjeve të ndryshme dhe kapacitetet e sistemit, duhet të adresohen për të siguruar performancë optimale. Në fund, koordinimi me palët e interesit është i domosdoshëm për të shmangur mosmarrëveshjet dhe për të siguruar që kërkesat dhe pritshmëritë të përmbushen në mënyrë të saktë dhe të vazhdueshme.

Supozimet e Projektit:

Supozohet që buxheti i projektit të jetë i mjaftueshëm, duke mbuluar koston e pajisjeve, instalimit etj., sepse në rast të mungesës së fondeve mund të ketë vonesa për realizimin e produktit të kërkuar. Në rast të ndonjë fatkeqësie natyrore, si tërmetet ose përmbytjet, sistemi mund të ndikohet paksa deri në ardhjen në normalitet të gjendjes së papritur e cila mund të ndodhë gjithherë, fatkeqësisht. Supozohet se masat e sigurisë janë në fuqi për të mbrojtur stafin gjatë instalimit dhe mirëmbajtjes së pajisjeve, në mënyrë që të minimizohen rreziqet e mundshme për stafin dhe përdoruesit. Gjithashtu, mospajtimet mes palëve të interesit, si kërkesat konfliktuale ose ndryshimet në pritshmëri, mund të krijojnë vonesa ose komplikime në procesin vendimmarrës. Sigurohemi që gjithnjë të biem dakord për qëllimet dhe kërkesat kryesore të projektit; çdo mospajtim do të zgjidhet me mirëkuptim mes palëve të interesit.

Organizimi Fillestar i Projektit:

Organizimi fillestar i projektit fokusohet në krijimin e një strukture për realizimin e suksesshëm të tij. Fillimisht, formohet ekipi i projektit duke përfshirë një menaxher projekti që do të koordinojë të gjitha aktivitetet, inxhinierë të softuerit për zhvillimin e sistemit, ekspertë të sigurisë për garantimin e standardeve të mbrojtjes, dhe përdorues testues për të siguruar që produkti final përmbush nevojat praktike. Përcaktimi i roleve dhe përgjegjësive është një hap thelbësor për të qartësuar detyrat e secilit anëtar. Po ashtu, planifikimi i takimeve të rregullta siguron që ekipi të jetë i sinkronizuar dhe që progresi të monitorohet në mënyrë të vazhdueshme. Menaxhimi i rreziqeve fillon duke identifikuar dhe minimizuar faktorët që mund të ndikojnë negativisht në projekt, ndërsa komunikimi i hapur me palët e interesit garantohet për të adresuar çdo shqetësim dhe për të ruajtur bashkëpunimin e mirë gjatë gjithë procesit.

Planifikimi i Pikave të Projektit:

- Fillimi i Projektit: Ky hap përfshin krijimin e ekipit të projektit, përcaktimin e qëllimeve kryesore dhe sigurimin e burimeve të nevojshme. Po ashtu, do të hartohet një plan i përgjithshëm për të udhëhequr projektin drejt realizimit të tij.

- Planifikimi: Në këtë fazë, krijohet një plan i detajuar që përfshin afatet kohore, burimet dhe aktivitetet kryesore për secilin hap të projektit. Përcaktohen rolet, përgjegjësitë dhe zhvillohet një strategji për menaxhimin e rreziqeve.

- Dizajni i Arkitekturës: Kjo fazë përfshin krijimin e arkitekturës së sistemit, duke përfshirë dizajnin e bazës së të dhënave, ndërfaqeve të përdoruesit dhe integrimin e pajisjeve inteligjente. Dizajni duhet të sigurojë funksionalitet, siguri dhe skalueshmëri.

- Implementimi: Ky hap përfshin zhvillimin e softuerit dhe integrimin e komponentëve të harduerit sipas arkitekturës së përcaktuar. Po ashtu, realizohet konfigurimi dhe instalimi i sistemit në mjedisin përkatës.

- Testimi: Gjatë kësaj faze, sistemi testohet për funksionalitet, performancë dhe siguri për të identifikuar dhe korrigjuar çdo gabim. Testimi përfshin simulimin e skenarëve të emergjencave dhe sigurimin që sistemi të funksionojë pa probleme.

- Dorëzimi dhe Dokumentacioni: Projekti përfundon me dorëzimin e sistemit të plotë te përdoruesit, i shoqëruar me dokumentacion të detajuar. Dokumentacioni do të përfshijë udhëzime për përdorim, mirëmbajtje dhe mbështetje teknike për të siguruar vazhdimësinë e funksionimit.

Kufizimet e Fondeve:

Një nga faktorët kyç për realizimin e projektit është buxheti i miratuar, i cili përcakton kufijtë financiarë për të gjitha fazat e tij, duke përfshirë planifikimin, zhvillimin dhe implementimin. Për të siguruar një menaxhim efektiv të fondeve, është e domosdoshme që buxheti të përputhet me kërkesat dhe prioritetet e projektit. Për më tepër, përpara fillimit të punës, duhet të finalizohet dhe të nënshkruhet kontrata ndërmjet palëve të përfshira, e cila specifikon detajet e financimit dhe përgjegjësitë e secilës palë. Marrëveshja shërben si bazë ligjore për zbatimin e projektit brenda kufizimeve buxhetore.

Kërkesat e Miratuara:

Për të siguruar një fillim të suksesshëm dhe realizim të qëndrueshëm të projektit është e nevojshme që të përmbushen kërkesat e miratuara. Këto përfshijnë miratimin e buxhetit për projektin, i cili garanton burimet financiare të nevojshme për të përfunduar të gjitha fazat e tij.Po ashtu, nënshkrimi i kontratës dhe marrëveshjes ndërmjet palëve të interesit shërben si një pikënisje zyrtare për fillimin e punës. Kjo kontratë përcakton kushtet, përgjegjësitë dhe angazhimet financiare, duke krijuar një bazë të qartë për bashkëpunim dhe realizim të suksesshëm të projektit.

1.1 Objektivat dhe Shpjegimi i Tyre

Vendosja e objektivave për projektin e zhvillimit i një sistemi smart home për sigurinë personale dhe menaxhimin e emergjencave është kritike për suksesin tonë. Objektivat janë përcaktuar duke u bazuar në kriteret SMART:

- Objektivi Specifik (Specific): Zhvillimi i një sistemi Smart Home për kontrollin e sigurisë, menaxhimin e emergjencave dhe njoftime të menjëhershme në shtëpi përmes një aplikacioni mobil.

- Objektivi i Matshëm (Measurable): Krijojmë një aplikacion funksional që mund të përdoret nga 150,000 përdorues brenda 4 muajve.

- Objektivi  i  Arritshëm  (Achievable): Zhvillojmë një aplikacion Smart Home për Android dhe iOS, duke përdorur teknologjitë ekzistuese.

- Objektivi i Relavate (Relavant): Zhvillimi i këtij sistemi Smart Home përmirëson cilësinë e jetës së përdoruesve, për një ambient sa më të sigurt dhe rrit imazhin tonë në tregun e automatizimit të shtëpisë.

- Objektivi kohor (Time-bound): Zhvillojmë dhe lansojmë aplikacionin Smart Home brenda 4 mujave.

Këto objektiva janë kohëzgjatur dhe përshtaten me vizionin tonë të ofrimit të zgjidhjeve të menaxhimit të shtëpisë. Kemi burimet dhe aftësitë për të arritur këto objektiva, duke synuar të rrisim imazhin tonë në tregun e teknologjisë së automatizimit të shtëpisë. Ne jemi të përkushtuar për suksesin e këtij projekti dhe për të sjellë inovacion në fushën e Smart Home.

Këto objektiva i kemi sqaruar edhe përmes kritereve SMART dhe përmes figurës që kemi paraqitur më poshtë:

Figura 1. Përshkrimi i Objektivave Përmes Kritereve SMART

1.2 Analiza SWOT për Projektin

Pikat e forta (Strengths):

- Burimet Tona: Projekti ynë është i bazuar në teknologjitë e fundit, duke ofruar një zgjidhje moderne për kujdesin ndaj ambientit rreth vendbanimit tuaj.

- Avantazhet Tona: Sistemi ynë ofron mundësitë për të kontrolluar shtëpinë nga larg, duke e bërë jetën sa më të lehtë dhe më të përshtatshme për konsumatorët tanë.

- Funksioni në Ekologji dhe Energji: Projekti ka një qëllim të fortë për sigurimin e efikasitetit të energjisë dhe ambientin se ku po qëndroni, duke e bërë një zgjidhje sa më të mirë dhe të preferuar për ata qe duan ta përdorin teknologjinë smart home për të ulur koston e energjisë.

Dobësitë (Weaknesses):

- Kostot e Larta të Zhvillimit: Zhvillimi i një sistemi smart home software kërkon jashtëzakonisht investime të konsiderueshme në teknologji.

- Konkurrenca: Tregu i teknologjisë është i ngarkuar me produkte të ngjashme, duke krijuar sfida të mëedha për një vend në treg.

- Kompatibiliteti i Pajisjeve: Mund të ketë sfida në sigurimin e kompatibilitetit me pajisjet e ndryshme të banesës, dukë kërkuar zhvillim të vazhdueshëm të software-it.

Mundësitë (Opportunities):

- Rritja e Tregut Smart Home: Tregu i pajisjeve dhe softuerit të smart home është duke u rritur çdo ditë e më shume, ku shfrytëzuesit janë të përgatitur të përfitojnë shumë nga kjo rritje.

- Partneritetet me Prodhuesit e Pajisjeve: Bashkëpunimi me prodhuesit e pajisjeve të vendbanimit tuaj mund të krijojë shumë mundësi për integrim dhe zgjerim të saj.

- Rritja e Ndërgjegjësimit Ambiental: Një rritje në ndërgjegjësimin ambiental dhe nevojën për efikasitet në energji mund të sjellë më shumë kërkesë për këtë lloj teknologjie.

Kërcënimet (Threats):

- Siguria dhe Privatësia: Këto çështje kritike për konsumatorët, dhe një aksident i sigurisë mund që ta dëmtojë imazhin dhe besueshmërinë e sistemit.

- Regjullore dhe Ligji: Ndryshimet në ligjërimin dhe rregulloret e ndryshme mund të ndikojnë në zhvillimin dhe përdorimin e kësaj teknologjie.

- Sfidat: Ndërsa tregu rritet, konkurrenca po rritet gjithashtu, duke e bërë të vështirë që të dallohet në treg dhe të ruhet pozicioni.

Figura 2. Analiza SWOT për Projektin

1.3 Fushëveprimi i Produktit

| SPECIFIKIMI I PRODUKTIT |  |
| --- | --- |
| Emri i produktit | Smart Home për Sigurinë Personale dhe Menaxhimin e Emergjencave |
| Krijuesit e produktit: | DALBV |
| 1. Veçoritë e produktit | Shpjegime |
| Çfarë është produkti që keni krijuar? | Një sistem të specializuar për siguri personale dhe përgjigje në raste emergjente |
| Kush do ta përdor produktin që ju keni krijuar? | Pronarët e shtëpive dhe ata që dëshirojnë të automatizojnë ambientin e tyre të banimit. |
| Çfarë benefitesh ka produkti që e keni krijuar për përdoruesit? | Njoftime në kohë reale të përdoruesve ose shërbimet e emergjencës në rast se zbulohet një situatë e rrezikshme, si zjarr, rrjedhje gazi ose intruzion. |
| Çfarë karakteristikash ka produkti juaj? | Ofronë funksionalitet për të thirrur ndihmë të shpejtë me një buton të thjeshtë ose komandë zanore. |
| Cilat janë specifikat e dizajnit dhe formës të produktit tuaj? | Dizajni modern, ndërfaqe e përdoruesit tërheqëse dhe të përshtatshme për shtëpinë. |
| Me çfarë materiali është krijuar produkti juaj? | Aplikacioni mobil për platformat Android dhe iOS. |
| Çfarë pajisjesh përdoren për të krijuar produktin tuaj? | Sensorë të integruar, aktuatorë, ldhje të rrjetit të ngushtë dhe pajisje të tjera IoT. |
| Cilët njerëz janë angazhuar për të krijuar produktin tuaj? | Inxhinierë të softuerit dhe harduerit, dizajnues, ekspertë në siguri dixhitale. |
| Cilat janë specifikat e përformancës së produktit? | Koha e përgjigjes, stabiliteti dhe integrimi i lehtë me pajisjet e tjera. |
| Ndikimi i produktit në shëndetin e njerëzve? | Produkti ka për qëllim të përmirësojë sigurinë dhe reagimit në kohë ndaj emergjencave. |
| Cila është përshtatja ligjore e produktit? | Produkti është i përshtatshëm me standardet dhe ligjet e sigurise dhe privatësisë. |

Tabela 1. Specifikimi i Produktit

Smart Home për Sigurinë Personale dhe Menaxhimin e Emergjencave ka një fushëveprim të gjerë dhe fleksibël që mundëson përdoruesve të monitorojnë aktivitetin brenda shtëpisë për të parandaluar aksidente të tilla si rrëzimet apo ndonjë emergjencë mjeksësore. Disa nga fushat e veprimtarisë së këtij produkti përfshijnë:

- Njoftime në kohë reale: Mundësia për të dërguar njoftime në kohë reale te përdoruesit ose shërbimet e emergjencës në rast se zbulohet një situatë e rrezikshme, si zjarr.

- Funksionalitet: Ofrojnë një funksionalitet për të telefonuar ndihmën e shpejtë me një buton të thjeshtë ose komandë zanore.

- Siguria: Monitorimi dhe kontrolli i sistemit të sigurisë, duke përfshirë kamerat e sigurisë dhe sistemet e alarmeve.

- Personalizuar: Ky sistem do të jetë i personalizueshëm për individë të moshuar, persona me aftësi të kufizuara, ose ata që jetojnë vetëm, duke u fokusuar në përmirësimin e sigurisë dhe reagimit në kohë ndaj emergjencave.

1.4 Analiza SWOT për Produktin

Analiza SWOT është një mjet i rëndësishëm për të vlerësuar forcat, dobësitë, mudësitë dhe kërcënimet që ndikojnë në realizimin e projektit tonë sa i përket zhvillimit të një softueri për menaxhimin e pajisjeve intelegjente në shtëpitë tona. Objektivi ynë është që të ndërtojmë pika të forta, të eliminojmë dobësitë, të përfitojmë nga mundësitë dhe te shmangim kërcenime të ndryshme.

| STRENGTHS | WEAKNESSES |
| --- | --- |
| Kursen kohë dhe energji Përdorimi i Teknologjive të reja Monitorimi i shpejtë dhe i zgjuar Siguria dhe privatësia e përmirësuar | Kompleksiteti i implementimit Vështirësi për të korrigjuar Mungesa e përdorimit offline |
| OPPORTUNITIES | THREATS |
| Tregu ndërkombëtarë Përmirësimi i sigurisë dhe privatësisë Rritja e tregut të Smart Home Shërbime shtesë për klientët | Sulmet Man-in-the-middle Probleme me lidhjen e internetit Vjedhja e të dhënave dhe identitetit Hakimi i pajisjeve |

Tabela 2. Përshkrimi i Produktit përmes SWOT Analizës

Strengths (Pikat e forta)

Pikat e forta të softuerit përfshijnë përdorimin e teknologjive të reja, monitorimin e shpejtë dhe të zgjeruar, siguria dhe privatësia e përmirësuar si dhe kursim të kohës dhe energjisë. Siguria dhe privatësia e të dhënave janë prioritet për ne, dhe kemi ndërmarrë masa për të garantuar mbrojtjen e të dhënave të përdoruesve. Sa i përket për përdorimin e teknologjive të reja ne i ndjekim gjithmonë zhvillimet më të fundit teknologjike për të siguruar se produkti ynë është i përshtatur me teknologjitë më të reja të shtëpisë inteligjente. Mundësia për të monitoruar pajisjet e Smart Home me shpejtësi dhe me zgjuarsi mund që të rrisë përdorueshmërinë e produktit si dhe softueri është në gjendje që t’i ndihmojë përdoruesit të kontrollojnë proceset në shtëpi dhe ata të ndihen sa më të sigurt me ne dhe të kënaqur.

Weaknesses (Dobësitë)

Dobësitë e softuerit përfshijnë kompleksitetin e implementimir, mungesën e përdorimit offline dhe vështirësitë për të korrigjuar. Sa i përket implementimit të produktit mund të jetë i ndërlikuar dhe kërkon të punojë për të githa kompomentët që i nevojiten. Mungesa e përdorimit offline tek softueri nuk ofron përdorim të lidhjeve në internet, duke krijuar kufizime për përdoruesit në situata pa akses në rrjet. Njëkohësisht softueri mund të ketë vështirësi për të korrigjuar gabimet e vogla brenda sistemit të mundshëm për ndryshme të mëdha që mund të ndodhin në sistem; Gabimet e vogla të pakorrigjuara mund që të përformojnë në gjendjen dhe sigurinë e softuerit, rrezikuar besueshmërinë e tij.

Opportunities (Mundësitë)

Mundësitë e softuerit përfshijnë përmirësimin e sigurisë dhe privatësisë, rritjen e tregut të shtëpisë inteligjente, ofrimin e shërbimeve shtesë për klientët dhe ekspozimin në tregun ndërkombëtar. Gjithmonë ka mundësi për të zhvilluar dhe integruar mekanizma shtesë të sigurisë dhe privatisë në softuer për të garantuar që të dhënat dhe veprimtaritë e përdoruesve të jenë të mbrojtura. Njëkohësisht tregu i pajisjeve të Smart Home është në rritje, dhe softueri ka potencialin për të përfituar nga kjo rritje për të rritur bazën e përdoruesve dhe fitimet. Gjithashtu kërkohet mundësia për të ofruar shërbime shtesë për monitorimin, mbështetjen dhe këshillimin e klientëve, duke krijuar marrëdhënie më të forta me përdoruesit. Sa i përket ekspozimit nëse zgjatemi në tregje të tjera ndërkombëtare, softueri ka mundësinë të rritë bazën e klientëve dhe të përhapet në nivele globale.

Threats (Kërcënimet)

Kërcënimet për softuerin përfshijnë ndikimin e problemeve me lidhjen e internetit, vjedhjen e të dhënave dhe identitetit, hakimin e pajisjeve dhe sulmet "Man-in-the-Middle". Problemet me lidhjen e internetit mund të ndikojnë negativisht në performancën e softuerit, duke krijuar vonesa dhe shqetësime për përdoruesit. Gjithashtu rreziqet e vjedhjes së të dhënave dhe identitetit janë gjithmonë të pranishme, dhe ndikimi i tillë mund të dëmtojë sigurinë dhe besimin e përdoruesve në softuer. Njëkohësisht tentativat për të hakuar pajisjet e shtëpisë inteligjente dhe për të ndryshuar konfigurimet mund të shkaktojnë shqetësime serioze për përdoruesit dhe operacionin e përgjithshëm të pajisjeve.

Sulmet "Man-in-the-Middle" (MitM) janë një kërcënim për sigurinë dhe privatësinë e komunikimit të përdoruesve me softuerin tonë, duke mundur të komprometojë të dhënat dhe informacionin që kalojnë nëpërmjet tij.

2. NEVOJA PËR PROJEKT DHE REZULTATET E PRITSHME

2.1 Arsyetimi i Projektit

Ky projekt paraqet një zgjidhje jashtëzakonisht të domosdoshme për sfida të shumta që përballen me pronarët e Smart Home në ditët e sotme. Problemi aktual është i ndërlikuar nga numri i pajisjeve të Smart Home nga prodhues të ndryshëm dhe aplikacione të veçanta. Kjo situatë e krijuar krijon disarmoni dhe vështirësi në kontrollin e tyre, duke shkatuar frustrime për përdoruesit. Disa nga kërkesat që mund të përfshihen janë që të gjithë pjesëtarët e familjes të mund ta përdorin dhe ta shfrytëzojnë atë dhe për secilën të jetë e personalizuar në telekomandë ose sistemi në telefon, iPad etj. Ky aplikacion do të ofrojë mundësinë për njoftime dhe alarme në kohë reale për aktivitete të rëndësishme që mund të ndodhin në shtëpi: si zjarri, rrjedhje uji, gazi etj., dmth alarme të integruara për ngjarje kritike që lidhen me sigurinë e shtëpisë. Të jetë i sigurt për çdo përdorues të aplikacionit për të siguruar që vetëm të autorizuarit të kenë akses në sistem dhe të jetë i mbrojtur në rast të çdo sulmi të mundshëm. Pajisjet do të jenë cilësore dhe të çertifikuara që të plotësojnë standardet ndërkombëtare. Përputhshmëria e tyre që të jetë me standardet e komunikimit (Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth).

Supozohet që buxheti i projektit të jetë i mjaftueshëm, duke mbuluar koston e pajisjeve, instalimit etj., sepse në rast të mungesës së fondeve mund të ketë vonesa për realizimin e produktit të kërkuar. Në rast të ndonjë fatkeqësie natyrore, sistemi mund të ndikohet paksa deri në ardhjen në normalitet të gjendjes së papritur e cila mund të ndodhë gjithherë, fatkeqësisht. Supozohet se masat e sigurisë janë në fuqi për të mbrojtur stafin gjatë instalimit dhe mirëmbajtjes së pajisjeve, në mënyrë që të minimizohen rreziqet e mundshme për stafin dhe përdoruesit. Sigurohemi që gjithnjë të biem dakord për qëllimet dhe kërkesat kryesore të projektit; çdo mospajtim do të zgjidhet me mirëkuptim mes palëve të interesit. Ky projekt parashikohet që të jetë i pranueshëm dhe i suksesshëm në tregun e Smart Home.

| Arsyestimin e Projektit |  |
| --- | --- |
| Cila është gjendja aktuale e problemit? | Përshkrimi |
| Mungesa e automatizimit në kontrollin e pajisjeve të shtëpisë | Përdoruesit aktualisht duhet të kontrollojnë situatat e rrezikshme dhe sigurinë në shtëpi. Disa pajisje nuk janë të integruara. |
| Siguria e dobët e rrjetit | Për shkak të dobësisë së sigurisë, ka shqetësime në lidhje me qasjen e paautorizuar në rrjet. |
| Kosto e lartë e implementimit | Për shumë përdorues, implementimi i një smart home është i kushtueshëm dhe i vështirë për t’u financuar. |
| Kompleksiteti i implementimit | Smart home është pak e vështirë që të bëhet dhe është komplekse për t’u vendosur. |
| Mungesa e një platforme e përbashkët për kontrollin e pajisjeve | Përdorin shumë përdorues aplikacione të ndryshme për të kontrolluar pajisjet e tyre smart home. |
| Rezultatet e Pritura | Përshkrimi |
| Një aplikacion praktik që përdoret nga distanca | Krijimi i një aplikacioni ku mund që të menaxhohet nga distanca do të ishte e lehtë për çdo përdorues dhe do të mund ta kontrollojë atë. |
| Përshtatshmëri për personat me aftësi të kufizuar | Zhvillimi i pajisjeve dhe aplikacioneve smart home që janë të përshtatshme dhe të lehta për përdorim nga personat me aftësi të kufizuar. |
| Siguri e përforcuar për rrjetin | Përdorimi i protokolleve të sigurisë të avancuara dhe enkriptimit të të dhënave për të mbrojtur rrjetin. |
| Sistemi i automatizuar dhe i integruar për kontrollin e shtëpisë | Krijimi i një platforme të përbashkët që i lejon përdoruesit të kontrollojnë dhe automatizojnë një gamë të gjerë pajisjesh në shtëpitë e tyre. |

Tabela 3. Arsyetimi i Nevojës për Projekt

2.2 Rezultatet e Projektit

Projekti ynë për një Smart Home për Sigurinë Personale dhe Menaxhimin e Emergjencave System ofron një përvojë sa më të përmirsuar për përdoruesit duke integruar teknologjinë për të menaxhuar dhe automatizuar funksionet kryesore të shtëpisë. Një nga rezultatet e pritshme të këtij projekti është siguria ndaj klientëve tanë. Sistemi do të integrojë sensorët sa më të avancuar, kamera të lidhura me AI dhe alarme që gjatë gjithë kohës do të monitorojnë aktivitete të ndryshme brenda shtëpisë për të parandaluar aksidente të tilla si rrëzimet apo ndonjë emergjenë mjekësore. Me anë të aplikacionit klientët do të kenë mundësi që përmes sensorëve të instaluar dhe kamerave të detektojnë lëvizjet nga distanca dhe në rast nevoje sistemi do të lajmërojë kompaninë e sigurimeve. Me anë të aplikacionit në smartphone ose iPad përdoruesi është nën kontroll të shtëpisë dhe ka një nivel të sigurisë sa më të lartë. Dërgojnë njoftime gjatë gjithë kohës në kohë reale tek përdoruesit tane, por edhe te shërbimet e emergjencës në rast se zbulohet një situatë e rrezikshme si zjarri, rrjedhje gazu ose intruzion. Gjithashtu kontrolli dhe komoditeti janë një nga veçoritë e sistemit tonë. Automatizimi i pajisjeve të ndryshme mundëson që përdoruesit t’i kontrollojnë pajisjet e tyre me një buton të thjeshtë, komandë zanore, përmes lëvizjeve të duarve dhe përmes smartphone gjë që i’u jep përdoruesve një komoditet sa më të veçantë. Në rast se ndodh ndodh diçka me personin në fjalë ndonje problem shëndetësorë ajo e mundëson funksionalitetin për të thirrur ndihmën e shpejtë. Ky sistem sidomos do t’i ndihmojë dhe më shumë do të jetë më i personalizuar për individë të moshuar, persona me aftësi të kufizuara, por edhe ata që jetojnë vetëm, duke u fokusuar në përmirësimin e sigurisë dhe reagimit në kohë ndaj emergjencave. Këto rezultate do të shërbejnë për të krijuar një mjedis të menaxhuar sa më të mirë, të sigurtë dhe efikas për banorë të ndryshëm, duke ndikuar në përmirësimin e cilësisë së jetës dhe ndërtimin e një platforme të qëndrueshme për të ardhmen.

3. STUDIMI I FIZIBILITETIT

3.1 Analiza Sociale

Projekti i Smart Home për Sigurinë Personale dhe Menaxhimin e Emergjencave do të realizohet në një shoqëri që ka një nivel të lartë të përdorimit të teknologjisë, veçanërisht në qytetet e zhvilluara ose ata që janë më të prirur për të përdorur sisteme inteligjente dhe automatikë për të përmirësuar jetesën e tyre. Shoqëria gjithashtu është gjithnjë e më e ndjeshme ndaj çështjeve të sigurisë dhe mirëqenies, duke përfshirë individët me aftësi të kufizuara, të moshuarit, dhe ata që jetojnë vetëm. Ky projekt ka për qëllim të ofrojë një nivel të lartë sigurie dhe mbrojtjeje për këto grupe shoqërore, duke i ndihmuar ata të ndihen të sigurt dhe të mbrojtur në shtëpitë e tyre.

Në këtë kontekst, shoqëria ka nevojë për produkte që rrisin sigurinë personale dhe që mundësojnë një menaxhim të emergjencave sa më të shpejtë dhe të efektshëm. Po ashtu, ky projekt mund të rrisë ndërgjegjësimin mbi nevojën për një mjedis të sigurt dhe komod për të gjithë përdoruesit, duke kontribuar në një zhvillim më të qëndrueshëm social.

3.2 Analiza Teknike

Pajisjet që mbështesin këtë projekt përfshijnë:

- Sensorë të lartë të sigurisë: Sensorë për detektimin e lëvizjes, temperaturës, gazrave dhe zjarrit, të cilët janë të lidhur me një sistem qendror për monitorim në kohë reale.

- Kamera Inteligjente me AI: Kamera që mund të analizojnë dhe interpretojnë lëvizjet dhe situatat e mundshme të rrezikut në shtëpi. Ato do të përdorin algoritme të inteligjencës artificiale për të zbuluar ngjarje të tjera të rrezikshme.

- Aplikacion për menaxhimin e sistemit: Ky aplikacion do të sigurojë mundësinë për të kontrolluar të gjitha pajisjet e shtëpisë përmes një interfese të thjeshtë dhe të përshtatshme.

- Lidhje dhe integrim me shërbimet e emergjencës: Sistemi do të mundësojë dërgimin e alarmeve dhe njoftimeve tek shërbimet e urgjencës për te reaguar në raste të emergjencave mjekësore, zjarrit apo ndonjë incidenti tjetër.

- Mjedisi dhe objektet: Sistemi do të kërkojë një infrastrukturë moderne IT (internet të shpejtë, lidhje të besueshme me Wi-Fi, mundësinë për të lidhur pajisje të ndryshme të zgjuara), si dhe pajisje për sigurinë e shtëpisë që duhet të jenë të përshtatshme për kushte të ndryshme klimatike dhe mjedisore.

3.3 Analiza Financiare

- Kostoja fillestare: Do të përfshijë zhvillimin e softuerit dhe harduerit, prodhimin e pajisjeve (sensorë, kamera, etj.), dhe infrastrukturën teknologjike.

- Kapitali i nevojshëm: Për zhvillimin e sistemit kërkohet një kapital fillestar i konsiderueshëm për të siguruar furnizimin me pajisje dhe teknologji, dhe për të zhvilluar aplikacionin. Ky kapital mund të merret përmes investitorëve, granteve, ose financimeve nga bankat dhe institucione financiare.

- Shpenzimet operative: Përfshijnë mirëmbajtjen e sistemit, përditësimet e softuerit, kostoja e mbështetjes teknike dhe furnizimi me materialet e nevojshme për pajisje të reja.

3.4 Analiza e Tregut

Tregu i sigurisë shtëpiake ka një rritje të konsiderueshme dhe ka një kërkesë të lartë për sisteme inteligjente dhe automatizuar për menaxhimin e emergjencave. Megjithatë, ka edhe konkurrencë të fortë, përfshirë kompani të mëdha që ofrojnë sisteme të ngjashme. Megjithatë, projektet që ofrojnë mundësi të personalizuara, si dhe integrim me shërbime të emergjencës, kanë një avantazh konkurrues. Një treg i qëndrueshëm dhe rritje e vazhdueshme e kërkesës për sigurinë dhe komoditetin e shtëpisë janë tregues pozitivë për realizimin dhe mbijetesën afatgjatë të projektit.

3.5 Analiza Ekologjike

Projektet si ky duhet të jenë të ndërgjegjshme për ndikimin në mjedis. Pajisjet që përdoren në sistemin Smart Home duhet të jenë me energji të ulët dhe të kenë ndikim minimal në konsumimin e burimeve natyrore. Sistemimi i pajisjeve mund të përfshijë panelet diellore për furnizimin me energji të rinovueshme për pajisje të ndryshme, si dhe menaxhimin e energjisë në mënyrë efikase. Ky projekt mund të ketë një ndikim të vogël mjedisor për shkak të përdorimit të materialeve të riciklueshme dhe efikasitetit të energjisë.

3.6 Analiza Ligjore

Për të zbatuar këtë projekt, është e rëndësishme që të respektohen ligjet e sigurisë, të mbrojtjes së të dhënave, dhe rregulloret e lidhura me përdorimin e teknologjive inteligjente. Për shembull, duhet të verifikoni përputhshmërinë me ligjet për mbrojtjen e privatësisë ose ligjet për mbrojtjen e të dhënave të përdoruesve. Po ashtu, do të duhet të merrni lejet dhe licencat për instalimin e pajisjeve të sigurisë në shtëpi, si dhe të siguroheni që sistemi i alarmit të jetë në përputhje me rregullat dhe standardet e shërbimeve të emergjencës.

3.7 Analiza Organizuese

Për realizimin e projektit, është e rëndësishme të keni një ekip me kapacitete të larta në fushat e zhvillimit të softuerit, hardware, marketingut dhe shërbimeve të mbështetjes për përdoruesit. Kjo do të përfshijë inxhinierë të teknologjisë, dizenjues të UI/UX, dhe specialistë të menaxhimit të projekteve. Po ashtu, mund të angazhohen partnerë ose firma të jashtme për mbështetje në aspektet specifike, si zhvillimi i AI për analizimin e kamerave dhe sensorëve.

4. PALËT E INTERESIT

Në çdo projekt, identifikimi dhe analiza e palëve të interesit janë të rëndësishme për të siguruar që të gjitha grupe dhe individët që kanë lidhje me projektin të kuptojnë përgjegjësitë dhe rolet e tyre. Në këtë projekt, "Smart Home për Sigurinë Personale dhe Menaxhimin e Emergjencave", palët e interesit janë të ndryshme dhe përfshijnë individë dhe organizata që mund të ndikojnë ose të ndihmohen nga zbatimi i projektit.

4.1 Tabela ku përshkruhen palët e interesit

Tabela e mëposhtme paraqet më gjerësisht përshkrimin e palëve të interesit për zhvillimin e një sistemi smart home për sigurinë personale dhe menaxhimin e emergjencave.

| Palët e Interesit | Roli | Përgjegjësitë |
| --- | --- | --- |
| Përdoruesit e Fundit (Klientët) | Përdoruesi i Sistemit | - Përdorin sistemin për menaxhimin e sigurisë dhe emergjencave në shtëpi. - Instalojnë dhe përdorin pajisjet (sensorë, kamera, etj.) - Sigurojnë aksesin dhe përdorimin e aplikacionit për menaxhim të sistemit. |
| Ekipa e Zhvillimit (Programuesit dhe Inxhinierët) | Zhvillues të Sistemit dhe Software-it | - Krijojnë dhe zhvillojnë sistemin dhe aplikacionin që do të mbështesin Smart Home. - Sigurojnë integrimin e pajisjeve dhe sensorëve. - Testojnë dhe monitorojnë performancën e sistemit. |
| Furnizuesit e Pajisjeve (Hardware) | Furnizues i Pajisjeve (sensorë, kamera) | - Furnizojnë pajisjet dhe sensorët që do të përdoren në sistemin Smart Home. - Sigurojnë cilësinë dhe qëndrueshmërinë e produkteve. - Ofrimi i trajnimeve dhe mbështetjes për instalimin dhe mirëmbajtjen. |
| Shërbimet e Emergjencës (Policia, Shërbimi i Zjarrit, Ambulanca) | Ofrues të Shërbimeve të Emergjencës | - Marrin dhe reagojnë ndaj alarmeve të dërguara nga sistemi Smart Home. - Sigurojnë mbështetje dhe ndihmë në rast emergjence. - Bashkëpunojnë me kompanitë e sigurisë për të siguruar një reagim të shpejtë dhe efikas. |
| Kompanitë e Sigurimeve | Partnerë të Sigurisë dhe Menaxhimit të Riskut | - Bashkëpunojnë me përdoruesit për të ofruar mundësi sigurimi për sigurinë e shtëpisë. - Monitorojnë aktivitetet dhe mund të ofrojnë njoftime në rast të emergjencave. |
| Investitorët dhe Sponsorët | Financues të Projektit | - Ofroni financimin e nevojshëm për zhvillimin dhe implementimin e sistemit. - Monitoroni përdorimin e burimeve dhe ndihmoni në menaxhimin financiar të projektit. |
| Menaxhmenti i Projektit | Koordinator i Projektit | - Menaxhon dhe mbikëqyr gjithë projektin. - Përcakton afatet, buxhetin, dhe burimet. - Siguron komunikimin dhe koordinimin midis të gjitha palëve të interesit. |
| Konsumatorët potencialë dhe Tregu | Konsumatorë të mundshëm të sistemit | - Pjesëmarrës në analizën e tregut dhe në përcaktimin e kërkesave për sistemin. - Ofrojnë reagime për zhvillimin dhe përmirësimin e produktit në të ardhmen. |
| Autoritetet Regullatore dhe Ligjore | Institucione Ligjore dhe Regullatore | - Sigurojnë që sistemi të përputhet me ligjet dhe rregulloret për sigurinë, mbrojtjen e të dhënave dhe privatësinë. - Përcaktojnë standardet e sigurisë dhe përputhshmërinë me kërkesat ligjore. |

Tabela 4. Përshkrimi i palëve të interesit

4.2 Përshkrimi i RACI - it

RACI është një model që përdoret për të përcaktuar përgjegjësitë dhe angazhimet e secilës palë të interesit në lidhje me aktivitetet specifike të projektit. RACI qëndron për:

- R – Responsible (Përgjegjës për realizimin e detyrës)

- A – Accountable (Përgjegjës për suksesin e detyrës)

- C – Consulted (Të konsultuar gjatë realizimit të detyrës)

- I – Informed (Të informuar rreth progresit dhe rezultateve)

| Rolet | Sponzori | Menaxheri | Redaktori | Gazetari | IT-Design | Shitje/Blerje | Bizneset | Këshilluesit | Qeveria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivitetet që duhet të realizohen | Lidershipi i projektit |  |  | Ekipet punuese |  |  | Faktorët e jashtëm |  |  |
| Krijimi i idesë/Fillimi i projektit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Brainstorming | R/I | R/A | C/I | C/I | C/I | C/I |  |  |  |
| 2.Lista e ideve | I | A/C | C | C | C | C |  | C |  |
| 3.Përzgjidhja e idesë | I | A | C | C | R | I | C | C | I |
| 4.Hartimi i konceptit | I | A | R | C | R | C | C | C | I |
| Plani i biznesit | I | A | C | C | C | R | C | C |  |
| 1.Krijimi i planit të punës | I | A | C | C | C | C | C | C | I |
| 2.Hulumtimi i tregut | I | A | C | R | C | R | C | C | I |
| 3.Gjetja e fondeve | A | R | C | C | C | I | C | C | I |
| Realizimi i projektit | I | A | C | C | R | I | C | C | I |
| 1.Përzgjedhja e dizajnit | I | A | C | C | R | I | C | C | I |
| 2.Ndërtimi i prototipit | I | A | C | C | R | I | C | C | I |
| 3.Testimi i faqes | I | A | R | C | R | C | C | C | I |
| 4.Ndertimi i kontentit | I | A | R | C | R | C | C | C | I |
| 5.Lansimi | A | R | C | C | R | C | C | C | I |
| Kontrollimi | I | A | C | C | R | I | C | C | I |
| 1.Monitorimi i performancës së faqes | I | A | C | C | R | I | C | C | I |
| 2.Monitorimi i kënaqësisë së audiencës | I | A | C | C | C | C | C | C | I |
| 3.Monitortimi i kënaqësise së partnerëve | I | A | C | C | C | R | C | C | I |
| 4.Ruajtja e cilësisë | I | A | C | C | R | C | C | C | I |
| Zgjerimi | I | A | C | C | C | I | R | C | I |
| 1.Rritja e vijueshmërisë, klikimeve | I | A | C | C | C | C | R | C | I |
| 2.Rritja e shërbimeve | I | A | C | C | C | C | R | C | I |
| 3.Rritja e partnerëve | I | A | C | C | C | C | R | C | I |

Tabela 5. Përshkrimi i RACI - it

- Sponzori: Ofron burimet dhe mbështetje financiare. Pjesëmarrës në proceset strategjike dhe vendimmarrëse të projektit.

- Menaxheri i Projektit: Koordonon dhe udhëheq ekipin e projektit. Merr vendime operative dhe është përgjegjës për zbatimin e planit të punës.

- Redaktori: Përgjegjës për redaktimin dhe përshtatjen e materialeve të projektit, si dhe siguron që përmbajtja të jetë e saktë dhe e përshtatshme.

- Gazetari: Pjesëmarrës në promovimin dhe mbulimin e projektit në media. Informon publikun për zhvillimet e projektit.

- IT-Design: Përgjegjës për zhvillimin dhe dizajnimin e platformës teknologjike (aplikacioni, webfaqja, etc.). Zhvillon prototipin dhe siguron që infrastruktura teknike është në përputhje me kërkesat.

- Shitje/Blerje: Pjesëmarrës në blerjen e materialeve dhe teknologjive të nevojshme për projektin. Siguron që pajisjet dhe shërbimet të përmbushin kërkesat e projektit.

- Bizneset: Partnerë të mundshëm që mund të kontribuojnë me financim ose mundësi bashkëpunimi.

- Këshilluesit: Ofrues të ekspertizës dhe këshillave për aspekte të ndryshme të projektit (p.sh., strategji, ligjore, financiare).

- Qeveria: Rregullon dhe mbikëqyr realizimin e projektit duke ofruar leje dhe mbështetje përmes subvencioneve dhe normave ligjore.

5. Struktura e ndarjes së punëve

Kjo pjesë e projektit ofron një pasqyrë më të hollësishme të projektit, duke përfshirë një shpjegim të detajuar se si është e strukturuar ekipa për realizimin e projektit. Se cilat janë fazat për implementimin e projektit dhe çfarë ndodh në secilën fazë të projektit. Shpjegohen më hollësisht rolet dhe përgjegjësitë e secilit anëtar të ekipit si dhe një analizë SWOT. Në vijim, ne do të hedhim një vështrim të hollësishëm në secilën nga këto pjesë për të kuptuar se çfarë e karakterizon ekipin tonë të projektit.

Tabela WBS (Work Breakdown Structure) ose figura e strukturës organizative e ekipit tonë është një burim i rëndësishëm për të kuptuar se si është organizuar ekipi dhe se si informacioni dhe përgjegjësistë ndahen tek anëtarët e ekipit. Kjo tërësi vizuale ndihmon në qartësimin e funksioneve dhe detyrave të secilit komponent, duke mundësuar kështu një bashkëpunim më të mirë dhe më të organizuar. Gjithashtu, si përfundim analiza SWOT (Forca, Dobësi, Mundësi dhe Rreziqe) është një nga mjetet kyçe që përdoret për vlerësimin e pozicionit të projektit dhe straregjive të ardhshme. Kjo do të ofrojë një kuptim më të thellë dhe një bazë të fortë për realizimin me sukses të objektivave të projektit.

5.1 WBS – Struktura për ndarjen e punës

Tabela WBS (Work Breakdown Structure) është një konstruksion vizual, hierarkik dhe i orientuar drejt ofrimit e të gjitha projekteve. Përmes strukturës së saj, tabela WBS ofron hapa të thjeshtë, të qartë dhe të detajuar për të krijuar një strukturë të ndarjes së punës. Fazat dhe detyrat janë të përfshira në zhvillimin e këtij sistemi kompleks.

Figura 3. WBS – Struktura e Ndarjes së Punëve

Përshkrimi i WBS

- Fillimi i Projektit: Kjo fazë përfshin krijimin e bazës së projektit, duke u nisur nga kontakti i parë me klientin dhe vazhdon me detajet e tjera për zhvillimin e mëtejshëm.

  - Takimi së pari fillon me klientin ku ne bisedojmë për të kuptuar më hollësisht nevojat e projektit.

  - Definimi i projektit ku aty do të zhvillohet se çka përfshihet dhe çka nuk përfshihet.

  - Kërkesat teknike që do të përcaktojnë funksionet e softuerit.

  - Analiza e palëve të interesit ku i siguron që të gjitha pikëpamjet të jenë përfaqësuar në planifikimin e projektit.

  - Takimet e ekipit synojnë që të kordinohen për të ndërmarrë hapat e mëtejshëm për realizimin e suksesshëm.

- Planifikimi: Kjo fazë është kritike për të vendosur hapat e detajuar që do të ndiqen dhe për të identifikuar sfidat e mundshme që mund të ndikojnë në suksesin e projektit.

  - Zhvillimi i planeve të detajuara përcakton hapat specifikë dhe burimet e nevojshme për secilën fazë të projektit.

    - Studimi dhe analiza e projektit ndihmon në kuptimin e të gjitha aspekteve të tij.

    - Krijimi i planit të detajuar siguron një udhërrëfyes për të gjithë ekipin e projektit.

    - Diskutimet e arkitekturës ofrojnë një vizion teknik për zhvillimin e mëtejshëm.

  - Menaxhimi i rreziqeve është i domosdoshëm për parandalimin dhe minimizimin e ndikimit të problemeve të mundshme.

    - Identifikimi i rreziqeve përcakton çështjet që mund të krijojnë pengesa.

    - Rishikimi i rreziqeve ndihmon në përditësimin e planit për të përfshirë zgjidhje për çdo sfidë.

    - Monitorimi dhe kontrolli i vazhdueshëm i rreziqeve mban projektin në rrugën e duhur.

- Dizajni i arkitekturës: Kjo fazë vendos themelet për strukturën teknike të sistemit, duke përcaktuar si do të ndërtohet dhe si do të funksionojë ajo.

  - Përcaktimi i arkitekturës së sistemit krijon një plan të qartë të komponentëve dhe marrëdhënieve ndërmjet tyre.

    - Përcaktimi i harduerit që do të përdoret dhe si do të ndërveprojë me softuerin.

    - Përcaktimi i arkitekturës së softuerit përcakton hapat dhe teknologjitë e përdorura.

    - Arkitektura e fondacionit vendos themelet për integritetin dhe skalueshmërinë e sistemit.

  - Dizajni i ndërfaqeve përbën një pjesë kyçe në eksperiencën e përdoruesit dhe ndërveprimin me sistemin.

    - Wireframing dhe skicat janë hapat paraprakë për të vizualizuar ndërfaqet.

    - Prototipimi lejon testimin e ideve të dizajnit para zhvillimit të plotë.

- Implementimi: Kjo fazë është zbatimi praktik i planit të projektit, ku kodet dhe sistemet zhvillohen dhe integrohen.

  - Zhvillimi i backend-it është ndërtimi i 'motorit' të sistemit që do të përpunojë të dhënat dhe do të sigurojë funksionalitetin.

    - Konfigurimi i databazës është themeli për ruajtjen dhe menaxhimin e të dhënave.

    - API-të lejojnë komunikimin mes ndryshme komponentëve të softuerit dhe pajisjeve të tjera.

    - Integrimi me pajisjet inteligjente/IoT është kritik për funksionimin e sistemit të zgjuar të shtëpisë.

  - Zhvillimi i moduleve përfshin krijimin e pjesëve specifike të softuerit që do të përdoren nga përdoruesit.

    - Regjistrimi i përdoruesve në sistem është procesi ku përdoruesit krijojnë llogaritë dhe i bashkohen sistemit.

    - Krijimi i dashboardit në web lejon menaxherët dhe përdoruesit të monitorojnë dhe kontrollojnë funksionet e sistemit në mënyrë të centralizuar.

    - Autentifikimi i përdoruesve siguron që aksesin në sistem ta kenë vetëm individët e autorizuar.

- Testimi: Ky hap është kritik për të garantuar që softueri funksionon siç është e planifikuar dhe pa defekte para se të hyjë në fazën e prodhimit.

  - Testimi i njësive të ndryshme të softuerit kontrollon çdo komponent për të siguruar se ato funksionojnë si duhet.

  - Testimi i brendshëm i sistemit teston softuerin në një mjedis të kontrolluar para se të ekspozohet ndaj përdoruesve.

  - Testimi për pranim nga përdoruesit përfundimtarë vëzhgon si sistemi përballët me skenarët realë të përdorimit.

  - Testimi për validimin e funksioneve të sistemit verifikon që të gjitha kërkesat e projektit janë përmbushur.

- Dorëzimi dhe Dokumentacioni: Pas zhvillimit dhe testimit, sistemi duhet të bëhet gati për përdorim nga përdoruesit dhe të dokumentohet si duhet.

  - Mirëmbajtja e sistemit pas dorëzimit është për t’u siguruar që operacionet e vazhdueshme dhe zgjidhjen e çdo problemi që del.

  - Testime pas dorëzimit monitoron performancën e sistemit në kushte të jetës reale për të siguruar që ai mbetet funksional dhe efikas në afat të gjatë.

  - Krijimi i manualeve për përdoruesit ndihmon në udhëzimin e përdoruesve për përdorimin e duhur të sistemit.

  - Hartimi i dokumentacionit teknik siguron që të gjitha aspektet teknike të sistemit të jenë të dokumentuara për referenca të mëtejshme.

  - Trajnimi i përdoruesve është thelbësor për të siguruar që ata të jenë të aftë të përdorin sistemin.

5.2 Analiza SWOT për Projektin

| SWOT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STRENGTH | WEAKNESS | OPPORTUNITY | THREATS |
| Aftësitë dhe njohuritë teknologjike të ekipit. | Një nga anëtarët e ekipit ndërpret punën për një arsye të veçantë. | Shtimi i kërkesave për bashkëpunim. | Konkurrenca nga kompani të tjera që po kërkojnë të zhvillojnë një sistem të ngjashëm. |
| Anëtarët e ekipit janë kompetentë dhe të orientuar drejt bashkëpunimit. | Nëse fazat nuk përmbushen në kohë, mund të lindin probleme. | Zbatimi i teknologjive më të fundit nga ekipi. | Shkelja e standardeve të sigurisë për mbrojtjen e të dhënave. |
| Kapaciteti për menaxhimin e problemeve të shumëllojshme. | Përvojë më të gjerë në realizimin e projektit. | Zhvillimi i aftësive dhe njohurive individuale të anëtarëve të ekipit. | Mungesa e shumëllojshmërisë në ekip. |
| Si ekip, jemi të përkushtuar ndaj zgjidhjes së problemeve të sistemit. | Situata të ndryshme që shkakton stres për ekipin. | Studimi i tregut për të kuptuar se çfarë po kërkohet aktualisht. | Mungesa e aksesit në ndonjë pajisje apo teknologji. |

Tabela 6. Analiza SWOT e WBS

FORCAT (STRENGTH):

- Aftësitë dhe njohuritë teknologjike të ekpit: Ekipi disponon aftësi dhe njohuri të avancuara në teknologji, duke mundësuar zgjidhjen efektive të sfidave dhe përdorimin e teknologjive të fundit për realizimin e projektit.

- Anëtarët e ekipit janë kompetentë dhe të orientuar drejt bashkëpunimit: Ekipi është kompetent dhe i fokusuar në bashkëpunim, duke siguruar një punë efikase dhe harmonike në realizimin e detyrave.

- Kapaciteti për menaxhimin e problemeve të shumëllojshme: Ekipi ka kapacitetin për të menaxhuar dhe zgjidhur probleme të ndryshme në mënyrë efikase.

- Si ekip, jemi të përkushtuar ndaj zgjidhjes së problemeve të sistemit: Si ekip, jemi të përkushtuar të identifikojmë dhe të zgjidhim çdo problem që lind në sistem, duke siguruar një performancë të qëndrueshme dhe efektive.

DOBËSI (WEAKNESS):

- Një nga anëtarët e ekipit ndërpret punën për një arsye të veçantë: Një nga anëtarët e ekipit ka ndërprerë punën për një arsye të veçantë, duke e bërë të nevojshme që ekipi të përshtatet dhe të vazhdojë me detyrat e tij në mënyrë efikase.

- Nëse fazat nuk përmbushen në kohë, mund të lindin probleme: Nëse fazat e caktuara nuk përmbushen brenda afateve të parashikuara, mund të shfaqen vonesa dhe probleme që ndikojnë në realizimin e projektit.

- Përvojë më të gjerë në realizimin e projektit: Përvojë më të thelluar dhe të gjerë në realizimin e projektit, kjo mund të jetë një sfidë për ekipin.

- Situata të ndryshme që shkakton stres për ekipin: Situata të ndryshme që shkaktojnë stres dhe tension për ekipin, si afatet e ngushta, ndryshimet e papritura në kërkesa ose mungesa e burimeve, mund të ndikojnë negativisht në moralin dhe performancën e ekipit.

MUNDËSI (OPPORTUNITY):

- Shtimi i kërkesave për bashkëpunim: Shtimi i kërkesave për bashkëpunim mund të krijojë mundësi të reja për ekipin tonë, përderisa kemi organizim sa më të mirë dhe koordinim të efektshëm për të arritur deri te objektivat tona.

- Zbatimi i teknologjive më të fundit nga ekipi: Zbatimi i teknologjive më të fundit nga ekipi mundëson përmirësimin e efikasitetit dhe mundëson zgjidhje inovative për sfidat e ndryshme të projektit.

- Zhvillimi i aftësive dhe njohurive individuale të anëtarëve të ekipit: Zhvillimi i aftësive dhe njohurive individuale të anëtarëve të ekipit është thelbësor për rritjen e performancës së përgjithshme të ekipit, duke siguruar një kontribuim më të madh dhe një bashkëpunim më efektiv në realizimin e projektit.

- Studimi i tregut për të kuptuar se çfarë po kërkohet aktualisht: Studimi i tregut për të kuptuar kërkesat dhe tendencat aktuale ndihmon në përshtatjen e strategjive dhe ofrimin e produkteve ose shërbimeve që plotësojnë nevojat e konsumatorëve dhe rrisin konkurrueshmërinë.

KËRCËNIMET (THREATS):

- Konkurrenca nga kompani të tjera që po kërkojnë të zhvillojnë një sistem të ngjashëm: Konkurrenca nga kompani të tjera që po synojnë të zhvillojnë sisteme të ngjashme krijon një mjedis sfidues, duke kërkuar inovacion dhe diferencim të vazhdueshëm për të qëndruar përpara në treg.

- Shkelja e standardeve të sigurisë për mbrojtjen e të dhënave: Shkelja e standardeve të sigurisë për mbrojtjen e të dhënave mund të çojë në rrezikimin e informacionit të ndjeshëm dhe të shkaktojë pasoja të rënda për besueshmërinë e sistemit dhe organizatën.

- Mungesa e shumëllojshmërisë në ekip: Mungesa e shumëllojshmërisë në ekip mund të kufizojë kreativitetin dhe inovacionin, duke penguar zhvillimin e zgjidhjeve të reja dhe efikase për problemet që paraqiten.

- Mungesa e aksesit në ndonjë pajisje apo teknologji: Mungesa e aksesit në pajisje apo teknologji të nevojshme mund të vonojë përparimin e projektit dhe të kufizojë aftësinë e ekipit për të arritur objektivat e tij me efikasitet.

6. Ekzuktimi i Projektit

6.1 Faza e lindjes së idesë

Përshkrimi: Faza e lindjes së idesë është hapi fillestar i projektit, ku zhvillohet koncepti bazë i projektit dhe përcaktohen qëllimet kryesore. Kjo është faza ku ekipi shqyrton mundësitë e tregut dhe zhvillon një ide që është në përputhje me nevojat e përdoruesve dhe mund të realizohet teknikisht dhe financiarisht.

Aktivitete Kryesore:

- Brainstorming: Grupet e ndryshme të interesit diskutojnë për mundësitë e ndryshme dhe idetë që mund të implementohen.

- Analiza e Tregut: Vlerësimi i konkurrencës dhe nevojave të tregut për produkte të ngjashme.

- Formulimi i Konceptit të Projektit: Përkufizimi i qëllimeve, vizionit dhe misionit të projektit.

- Vlerësimi i Feasibility (Mundësive): Sigurimi që ideja është e realizueshme nga ana teknologjike, ekonomike dhe ligjore.

Rezultatet: Një ide e qartë dhe e miratuar për projektin dhe një plan paraprak për zhvillimin e tij.

6.2 Faza e kompletimit të ekipit të punës

Përshkrimi: Në këtë fazë, ekipi i projektit formohet dhe ndahen rolet dhe përgjegjësitë për realizimin e projektit. Sigurohet që ka ekspertizën e nevojshme dhe resurset njerëzore për të kryer detyrat e projektit.

Aktivitete Kryesore:

- Përcaktimi i Pëgjegjësive: Kjo përfshin përzgjedhjen e personave për pozitat kyçe si menaxheri i projektit, zhvilluesit, dizajnerat dhe këshilluesit.

- Përgatitja e Kontratave dhe Marrëveshjeve: Përshtatja e kushteve ligjore për punësimin dhe angazhimin e ekipit.

Rezultatet: Një ekip i kompletuar dhe i gatshëm për të nisur punën në fazat e ardhshme të projektit.

6.3 Faza e planifikimit të punimeve

Përshkrimi: Në këtë fazë, bëhet krijimi i planit të detajuar të punës, ku përcaktohen të gjitha aktivitetet që duhen realizuar, afatet kohore, burimet, dhe përgjegjësitë për çdo detyrë.

Aktivitete Kryesore:

- Krijimi i Planit të Punës: Përcaktohen detyrat specifike, afatet dhe burimet e nevojshme për secilin aktivitet.

- Përcaktimi i Riskeve dhe Zgjidhjeve: Identifikimi i mundësive të mundshme të vonesave ose pengesave dhe zhvillimi i planeve të mundshme të zgjidhjes.

- Hartimi i Grafinikut të Punes (Gantt Chart): Vendosja e afateve për secilën fazë dhe aktivitet, për të krijuar një kalendar të qartë të projektit.

Rezultatet: Një plan i detajuar i punës, i cili është i pranuar nga të gjithë anëtarët e ekipit dhe palët e interesit.

6.4 Faza e krijimit të produktit

Përshkrimi: Në këtë fazë realizohet zhvillimi dhe ndërtimi i produktit. Aktivitetet përfshijnë krijimin e prototipit, zhvillimin e softuerit, dhe implementimin e elementeve të tjerë të nevojshëm për projektin.

Aktivitete Kryesore:

- Zhvillimi i Prototipit: Përdorimi i teknologjisë për të krijuar një model të parë të produktit.

- Implementimi i Funksionaliteteve Kryesore: Përcaktimi dhe zhvillimi i moduleve dhe komponentëve që do të përbëjnë produktin final.

- Dizajnimi dhe Integrimi i Sistemit: Kombinimi i elementeve teknologjike dhe sigurimi që ata funksionojnë së bashku.

Rezultatet: Një prototip funksional i gatshëm për testim dhe vlerësim.

6.5 Faza e testimit të produktit

Përshkrimi: Në këtë fazë, produkti testohet për të identifikuar dhe korrigjuar gabimet teknike dhe për të siguruar që produkti është i gatshëm për përdorim.

Aktivitete Kryesore:

- Testimi i Funksionaliteteve: Testimi i çdo moduli dhe funksionaliteti të produktit.

- Testimi i Performancës dhe Sigurisë: Sigurimi që sistemi është i qëndrueshëm dhe i sigurt për përdorim.

- Korrigjimi i Gabimeve: Identifikimi dhe rregullimi i çdo problemi që mund të lindë gjatë testimit.

Rezultatet: Një produkt i testuar dhe i gatshëm për përdorim nga përdoruesit.

6.6 Faza e monitorimit të produktit

Përshkrimi: Pasi produkti është lansuar, është e rëndësishme të monitorohet për të siguruar që ai funksionon siç duhet dhe që përdoruesit janë të kënaqur me performancën e tij.

Aktivitete Kryesore:

- Mbikëqyrja e Performancës: Monitorimi i sistemeve dhe shërbimeve për të siguruar që ato funksionojnë pa probleme.

- Përgatitja e Raporteve për Performancën: Raportimi rreth ecurisë dhe angazhimit të përdoruesve.

- Mbështetje pas-lansimit: Ofrimi i mbështetjes për përdoruesit në rast se ka nevojë për asistencë.

Rezultatet: Informacione të vlefshme për përmirësimin e produktit dhe kënaqësinë e përdoruesve.

6.7 Faza e dorëzimit të produktit

Përshkrimi: Në këtë fazë, produkti dorëzohet në mënyrë zyrtare dhe bëhet publik për përdorim të gjerë. Aktivitetet përfshijnë dorëzimin e materialeve finale, raportet dhe dokumentacionin përkatës.

Aktivitete Kryesore:

- Lansimi i Produktit: Aktivitetet që përfshijnë promovimin dhe mundësinë e shitjes.

- Dorëzimi i Materialeve dhe Dokumenteve: Kjo përfshin dorëzimin e çdo dokumentacioni të nevojshëm për klientët dhe përdoruesit.

- Përfundimi i Raporteve të Projektit: Përfundimi dhe dorëzimi i raporteve të projektit për menaxhimin dhe palët e interesit.

Rezultatet: Produkti është tani në përdorim dhe dokumentacioni i projektit është dorëzuar.

6.8 Gantt Chart

Më poshtë është paraqitur Tabela Gantt Chart. Kjo tabelë ofron një pamje të qartë dhe të kohëzgjatur të fazave dhe aktiviteteve të projektit, duke e bërë të mundur menaxhimin e zhvillimit të secilit komponent të sistemit Smart Home.

| Nr | Përshkrimi i aktivitetit | Javët |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Faza fillestare | Data fillimit | Data mbarimit | Java 1 | Java 2 | Java 3 | Java 4 | Java 5 | Java 6 | Java 7 | Java 8 | Java 9 | Java 10 | Java 11 | Java 12 | Java 13 |
| 1.1 | Krijimi i grupit/ përcaktimi i projektit | 13 tetor | 4 nëntor | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Kompletimi i grupit | 13 tetor | 30 tetor | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Shqyrtimi i ideve | 20 tetor | 30 tetor |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Përzgjedhja e idesë | 31 tetor | 04 nëntor |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Faza e planifikimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Përgatitja e projekt propozimit | 05 nëntor | 08 dhjetor |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Hartimi i fushëveprimit të projektit | 05 nëntor | 11 nëntor |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Hartimi i fushëveprimit të produktit | 12 nëntor | 19 nëntor |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Identifikimi i rezultateve të prirura | 20 nëntor | 25 nëntor |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Identifikimi i rezultateve të prirura | 20 nëntor | 25 nëntor |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Analiza stakeholders | 26 nëntor | 01 dhjetor |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Analiza e blerjeve | 26 nëntor | 01 dhjetor |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Analiza e operacioneve | 26 nëntor | 01 dhjetor |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Analiza e kohëzgjatjes së aktiviteteve | 02 dhjetor | 08 dhjetor |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 3 | Faza e implementimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Krijimi i web faqes | 08 dhjetor | 15 dhjetor |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Blerja e domenit, hostit, dizajnit | 02 dhjetor | 07 dhjetor |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Ndërtimi i web faqes | 08 dhjetor | 15 dhjetor |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Testimi i web faqes | 16 dhjetor | 19 dhjetor |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 3.1.4 | Publikimi i web faqes | 19 dhjetor | 22 dhjetor |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 4 | Faza e kontrollit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Monitorimi i performancës | 23 dhjetor | 10 janar |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| 4.1.1 | Shpejtësia e ndërveprimit | 23 dhjetor | 10 janar |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| 4.1.2 | Shpejtësia e hapjes së faqes | 23 dhjetor | 12 janar |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| 4.1.3 | Siguria nga keqberësit | 24 dhjetor | 12 janar |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| 5 | Faza e dorëzimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Dorëzimi i pronësisë së projektit | 13 janar | 14 janar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 5.1.1 | Kontrata | 14 janar | 14 janar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 5.1.2 | Udhëzuesit | 14 janar | 15 janar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Tabela 7. Gantt Chart

- KOSTOT E PROJEKTIT

Projekti i sistemit Smart Home për sigurinë personale dhe menaxhimin e emergjencave është një investim në teknologjinë e sotme ku ajo është e specializuar për siguri personale dhe përgjigje në raste emergjente. Kostoja e projektit do të përfshijë blerjen e pajisjeve, instalimin dhe konfigurimin e sistemit.

7.1 Tabela për koston e projektit

| Aktivitetet | Përshkrimi | Sasia/Orët | Kostoja (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pajisjet Smart Home |  |  |  |
| Sensorë lëvizjeje | Sensorë për monitorimin e lëvizjes dhe zbulimin e rrëzimeve | 10 copë | 500 |
| Kamera të lidhura me AI | Kamera me aftësi për të analizuar aktivitetet në kohë reale | 5 copë | 1500 |
| Alarme zjarri | Pajisje për zbulimin e zjarrit | 3 copë | 300 |
| Detektorë gazi | Sensorë për zbulimin e rrjedhjes së gazit | 2 copë | 200 |
| Pajisje për thirrje emergjente | Butona ose komandë zanore për thirrje emergjente | 4 copë | 400 |
| Personeli |  |  |  |
| Instalues | Instalimi i sensorëve dhe pajisjeve | 40 orë | 1000 |
| Teknik mirëmbajtje | Kontroll dhe mirëmbajtje periodike | 20 orë | 600 |
| Ekspert AI | Programimi dhe konfigurimi i analizave të kamerave | 30 orë | 1500 |
| Mallra dhe pajisje |  |  |  |
| Sensorë lëvizjeje | Monitorim i lëvizjes | 10 copë | 500 |
| Kamera AI | Kamera për analizë dhe monitorim | 5 copë | 300 |
| Alarme zjarri | Pajisje për zbulimin e zjarrit | 3 copë | 300 |
| Shërbime |  |  |  |
| Instalimi | Shërbimi për vendosjen dhe konfigurimin e pajisjeve | 1 shërbim | 1000 |
| Mirëmbajtje mujore | Kontroll dhe tesim i rregullt | 1 herë/muaj | 200 |
| Total |  |  | 8300€ |

Tabela 8. Pajisjet, Personeli, Objektet për koston e projektit

7.2 Përshkrimi i pajisjeve, personelit dhe objekteve të projektit

Pajisjet Smart Home:

Kjo kategori përfshin teknologjitë inteligjente të përdorura për të përmirësuar sigurinë dhe menaxhimin e emergjencave në shtëpi. Pajisjet kryesore përfshijnë sensorët e lëvizjes për zbulimin e rrëzimeve dhe aktiviteteve të tjera, kamera të avancuara të lidhura me AI për monitorim dhe analizë në kohë reale, alarme zjarri për zbulimin e hershëm të rreziqeve, detektorë gazi për mbrojtje ndaj rrjedhjeve të rrezikshme, dhe pajisje për thirrje emergjente që mund të aktivizohen lehtësisht. Kostoja totale për këtë kategori është €2900.

Personeli:

Kjo kategori përfshin profesionistët që angazhohen në instalimin dhe mirëmbajtjen e sistemit Smart Home. Personeli kryesor përfshin instalues të pajisjeve për vendosjen dhe konfigurimin e saktë, teknikë mirëmbajtjeje për kontrolle periodike dhe ekspertë AI për programimin e sistemeve të analizës së të dhënave. Kostoja totale për personelin arrin në €3100, duke siguruar funksionim të qetë dhe të vazhdueshëm të sistemit.

Mallra dhe Pajisje:

Kjo kategori mbulon materialet dhe pajisjet shtesë që nevojiten për funksionimin dhe mbështetjen e sistemit. Këtu përfshihen monitorimin e lëvizje, kamera për analizë dhe monitorim dhe pajisjet për zbulimin e zjarrit që ndihmojnë në infrastrukturën e sistemit. Shuma totale për mallrat dhe pajisjet e kësaj kategorie është €1100.

Shërbime:

Shërbimet përfshijnë aktivitetet e instalimit dhe mirëmbajtjes së sistemit, që ofrohen nga personeli profesional. Instalimi fillestar siguron vendosjen e saktë dhe konfigurimin e të gjitha pajisjeve, ndërsa mirëmbajtja periodike garanton që sistemi të funksionojë pa probleme dhe të jetë i përditësuar. Kostoja totale për shërbimet e ofruara është €1200.

Totali:

Totali i përgjithshëm për të gjitha kategoritë arrin në €8300, duke përfshirë pajisjet inteligjente, shërbimet e personelit, mallrat e nevojshme dhe shërbimet e lidhura. Ky total siguron mbulimin e të gjitha aspekteve të sistemit, duke e bërë atë të plotë dhe funksional për sigurinë dhe menaxhimin e emergjencave.

- MENAXHIMI I BLERJEVE

8.1 Analiza e tregut për nevojat e projektit

- Bëhet hulumtimi i tregut dhe cilat janë kërkesat për sistemin Smart Home të orientuar nga siguria dhe menaxhimi i emergjencave.

- Kërkesat dhe vlerësimi i nivelit të sigurisë bëhen duke përfshirë teknologjitë më të reja si kamerat intelegjente, sensorët e zjarrit, alarmet intelegjente etj.

- Analizë ndaj konkurrentëve që ofrojnë sisteme të ngjashme dhe oferta ekzistuese, vlerësim i çmimeve, veçorive, dhe përvojës së përdoruesit që ofrojnë.

8.2 Analiza e çmimeve për mallrat, shërbimet dhe punët e nevojshme

- Kostot e pajisjeve: përfshin studimin e çmimeve për pajisjet kryesore që nevojiten për realizimin e produktit që janë sensorët, kamerat, ekranet për kontroll të sistemit, pajisjet IoT dhe alarmet.

- Konfigurimi: vlerësimi i kostove për instalimin dhe konfigurimin e sistemit (duke u bazuar në rregulloret dhe instalues të certifikuar)

- Mirëmbajtja: kosto për shërbim të mirëmbajtjes dhe mbështetjes së vazhdueshme që mund të krijohen për të mbajtur sistemin në gjendje funksionale vazhdimisht.

8.3 Analiza e furnitorëve që do të ftohen në bashkëpunim

- Kriteret për furnitorët: përzgjedhja për furnitorët bëhet në bazë të reputacionit, besueshmërisë dhe qëndrueshmërisë, çmimeve konkurruese dhe përputhshmërisë me standardet e sigurisë.

- Partneriteti për Mirëmbajtjen dhe Shërbimin: Furnitorë që mund të ofrojnë shërbime të integruara të mirëmbajtjes dhe të jenë partnerë afatgjatë në menaxhimin e sistemit.

8.4 Përshkrimi i procesit të kryerjes së blerjeve

- Identifikimi i pajisjeve dhe shërbimeve: në listën më poshtë janë të dhënat me identifikimin e pajisjeve dhe shërbimeve bazuar në kërkesat e projektit duke filluar nga pajisjet elektronike dhe shërbimet operative.

- Përzgjedhja me furnitorët: janë proceset e kontaktimit dhe përzgjedhjes së furnitorëve më të përshtatshëm për komponentët e produktit tonë softuerik

Sigurimi i logjistikës është përgjegjës për realizimin dhe monitorimin e dërgesave për të garantuar që pajisjet e nevojshme dhe të kërkuara të jenë në kohë.

8.5 Përshkrimi i procesit të ekzekutimit të projektit

- Faza e kompletimit të ekipit të punës: Formulimi dhe krijimi i ekipit punues që formohet dhe pastaj i ndajnë punët përgjegjëse për realizimin e produktit

- Faza e Planifikimit: Hartimi i planit për instalimin e pajisjeve dhe përgatitjen për specifikimin e detyrave të nevojshëm që duhet të jenë të realizuara.

- Instalimi dhe Testimi i Pajisjeve: Procesi i instalimit të pajisjeve dhe testimi për të siguruar funksionimin e duhur dhe integritetin e sistemit.

- Trajnimi i Përdoruesve: Përgatitja e përdoruesve për të përdorur sistemin, duke përfshirë trajnime mbi sigurinë dhe përdorimin e pajisjeve të emergjencës.

- Monitorimi dhe Mirëmbajtja: Krijimi i një plani për monitorim dhe mirëmbajtje të vazhdueshme të sistemit për të garantuar sigurinë dhe funksionalitetin maksimal.

8.6 Planifikimi i Prokurimit

| Emri i projektit Sistemi për Smart Home |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përgjëgjësi i Projektit |  |  |  |  | DATA: 05/11/2024- 13/01/2025 |  |
| CFARË PSE KUR KUSH |  |  |  |  | ÇFARË TJERA |  |
| Përshkrimi Lloji dhe specifikat Arsyeja Data/Ora Pronesia |  |  |  |  | Statusi Komente |  |
| Inxhineri Elektronik për lidhjen e pajisjeve elektronike | Përvoje pune 7 vjeqare, me certifikim | Është i nevojshem për startim te produktit | 20/10/2024 | Menaxheri i projektit | I finalizuar | Ne perfundim te kontrates, ka mbetur vetëm nënshkrimi |
| Inxhineri i Sigurise Kibenetike per mbrojtjen e te dhenave | I certifikuar dhe ekspert në këtë aspekt | Nuk kemi te punesuar ne kete fushe | 22/10/2024 | Menaxheri i projektit | Është hapur konkursi | Po pritet përzgjedhja e tyre |
| Llaptop dhe telekomandat për banoret | MacBook, Philips etj | Për nevojat dhe konfigurimet për shtëpine | 28/10/2024 | Zyra e ekipës punese | Në shikimi të ofertave | Jemi ne përzgjedhjen të blerjeve |
| Pajisjet eletronike të menqura per shtëpine | Kamera sigurie,priza, sensoret, alarmat etj | Për ndertimin dhe realzimin sistemit | 01/11/2024 | Zyra e ekipës punuese | Jane të blera, tani vetem vendosjen e tyre në shtepi | Tekonologjia e tyre e 2 viteve te fundit dhe Cilësore |
| Bateri reserve për pajisjet e nevojshme | UPS Online, kapaciteti 13.5kWh | Për të garantuar funksionimin e pajisjeve në rast të ndërprerjeve të energjisë | 11/11/2024 | Ekipa punuese, specialist i rrjetit | Janë blerë dhe jane te rezervuara | Janë siguruar mjaftueshëm Koha e rezervës: 15 minuta deri në disa orë |
| Instalimi i nje sistemi për menaxhimi të energjisë në shtëpi | Dritat LED, HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) | Reduktimi i konsumit të energjisë dhe përmirësimi i efikasitetit energjetik | 15/12/2024 | Inxhineri elektronik | Në proces te konfigurimit për funksionim | Përdorimi në mënyre racionale energjia elektrike |

Tabela 9. Planifikimi i prokurimit

Tabela e planifikimit të prokurimit për projektin Sistemi për Smart Home përfshin disa aktivitete kyçe për realizimin e tij, këto përfshijnë:

- Rekrutimi i specialistëve:

- Inxhinier elektronik për lidhjen e pajisjeve dhe menaxhimin e energjisë.

- Inxhinier i sigurisë kibernetike për mbrojtjen e të dhënave.

- Blerja e pajisjeve:

- Laptopë dhe telekomanda për banorët.

- Pajisje elektronike të mençura si kamera sigurie, sensorë, alarme, etj.

- Bateri rezerve për funksionim të vazhdueshëm.

- Sistemi për menaxhimin e energjisë:

- Instalimi i dritave LED dhe sistemit HVAC për të përmirësuar efikasitetin energjetik.

Prokurimi është i planifikuar me detaje, përfshin rekrutimin e specialistëve dhe sigurimin e pajisjeve të nevojshme për ngritjen e një sistemi të avancuar Smart Home. Secili aktivitet ka afate të përcaktuara dhe është në faza të ndryshme të përfundimit.

8.7 Lista e Specifikimit të Blerjeve

| Aktivitetet | Njësia | Sasia |  | Cmimi/Njësi | Shuma | Data dorëzimit |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resurse Humane |  |  |  |  |  |  |  |
| Inxhiner Elektronik | Muaj | 2 |  | 600.00€ | 1200.00€ | 13/01/2024 |  |
| Inxhiner Softuerit | Muaj | 2 |  | 600.00€ | 1200.00€ | 13/01/2024 |  |
| Ekspert për AI | Muaj | 1 |  | 1500.00€ | 1500.00€ | 13/01/2024 |  |
| Specialist të Rjetit(IT) | Muaj | 2 |  | 800.00€ | 1600.00€ | 13/01/2024 |  |
| Inxhiner te Sigurise Kibernetike | Muaj | 2 |  | 900.00€ | 1800.00€ | 13/01/2024 |  |
| Menaxher Projekteve | Muaj | 1 |  | 600.00€ | 1000.00€ | 13/01/2024 |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 8,400.00€ |  |  |
| Pajisje elektronike |  |  |  |  |  |  |  |
| Llaptop | Copë | 6 |  | 1000.00€ | 6000.00€ | 12/11/2024 |  |
| Hub Qendror | Copë | 1 |  | 300.00€ | 300.00€ | 12/11/2024 |  |
| Llampa Intelegjente | Copë | 15 |  | 30.00€ | 450.00€ | 12/11/2024 |  |
| Termostat Intelegjent | Copë | 1 |  | 200.00€ | 200.00€ | 12/11/2024 |  |
| Kamera Sigurie | Copë | 5 |  | 85.00€ | 425.00€ | 12/11/2024 |  |
| Sensore lëvizje | Copë | 8 |  | 50.00€ | 400.00€ | 12/11/2024 |  |
| Kamera të brendshme | Copë | 8 |  | 100.00€ | 800.00€ | 12/11/2024 |  |
| Sisteme alarmi | Copë | 1 |  | 350.00€ | 350.00€ | 12/11/2024 |  |
| Priza Intelegjent | Copë | 17 |  | 30.00€ | 510.00€ | 12/11/2024 |  |
| Sensore dyer/dritare | Copë | 7 |  | 50.00€ | 350.00€ | 12/11/2024 |  |
| Alarme zjarri | Copë | 3 |  | 100.00€ | 300.00€ | 12/11/2024 |  |
| Pajisje për thirrje emergjente | Copë | 4 |  | 100.00€ | 400.00€ | 12/11/2024 |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 10,485.00€ |  |  |
| Shpenzime Operative |  |  |  |  |  |  |  |
| Internet | Muaj | 3 |  | 20.00€ | 60.00€ | 13/01/2024 |  |
| Derviate | Litra | 580 |  | 1.30€ | 754.00€ | 13/01/2024 |  |
| Shpenzime telefonike | Muaj/Pers | 6*6 |  | 15.00€ | 90.00€ | 13/01/2024 |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 904.00€ |  |  |
| TOTALI |  |  |  |  | 19,789.00€ |  |  |

Tabela 10. Lista për specifikim të blerjeve

Në tabelën e mësipërme është paraqitur lista për specifikimin e blerjeve. Duke filluar nga faza e kompletimit të ekipit të punës, sigurohen të gjitha rolet që janë përgjegjëse për kompletimin dhe realizimin e produktit për sistemin Smart Home, duke filluar nga inxhinieri elektronik e deri te menaxhuesi i projektit. Në listë janë shfaqur sa të tillë nevojiten dhe si variojnë pagat punuese në bazë të fushës së tyre, dhe kemi ardhur në një përfundim se nga fondi buxhetor prej 8,400.00€ na nevojiten për resurset humane.

Sa i përket pajisjeve elektronike që janë të nevojshme për realizimin e këtij produkti, në bazë të ekspertit të analizës, duke filluar nga prizat inteligjente e deri te hub-i qendror, duke llogaritur sa të tillë na duhen dhe duke pasur parasysh çmimet e tyre të tregut me ofertat ekzistuese, vijmë në një përfundim se shpenzimet për blerjen e këtyre pajisjeve janë rreth 10,485.00€

Disa shpenzime të tjera që si kompani na duhen, llogariten gjithashtu interneti i nevojshëm, derivati i shpenzuar dhe shpenzimet telefonike që bëhen në bazë të nevojës, të cilat llogariten të jenë rreth 904.00€.

Në përgjithësi, duke përmbledhur të gjitha shpenzimet, vijmë te shuma totale që është 19,789.00€.

- MENAXHIMI I RREZIKUT TË PROJEKTIT

9.1 Analiza e Njerëzve

Një aspekt i rëndësishëm i çdo projekti është menaxhimi i burimeve njerëzore. Ky proces mund të përfshijë individët që zhvillojnë, testojnë dhe operojnë sistemin. Disa rreziqe dhe shkaqe që mund të dalin janë:

- Rreziqet:

  - Mungesa e aftësive të nevojshme për zhvillimin e sistemeve të AI ose teknologjive të sigurisë.

  - Mungesa e trajnimeve për përdoruesit e sistemit (banorët) në mënyrë që të përdorin sistemin në mënyrë të sigurt dhe efektive.

  - Vështirësi në koordinimin mes ekipeve të zhvillimit dhe instalimit të sistemit.

- Shkaqet:

  - Kompetenca e kufizuar e specialistëve të teknologjisë së informacionit dhe inxhinierëve të sigurisë.

  - Mungesa e një plani trajnimi të plotë për përdoruesit.

  - Probleme në komunikim dhe bashkëpunim brenda ekipit.

9.2 Analiza e Proceseve

Analiza e proceseve fokusohet në menaxhimin e të gjitha aktiviteteve të projektit dhe monitorimin e përparimit.

- Rreziqet:

  - Rreziku i vonesave në proceset e zhvillimit ose instalimit të sistemit.

  - Mungesa e integrimit të duhur të sistemeve të ndryshme (sensorët, kamerat, algoritmet e AI-së).

  - Probleme me standardizimin dhe verifikimin e proceseve të sigurisë.

- Shkaqet:

  - Nevoja për menaxhim të rreptë të kohës dhe burimeve.

  - Dështimi për të përcaktuar qartë fazat e projektit dhe prioritetet.

  - Ndërveprimi i dobët mes ndarjeve të ndryshme të procesit (p.sh., zhvillimi i softuerit dhe implementimi fizik i pajisjeve).

9.3 Analiza e Teknologjisë

Në këtë pjesë përfshihet vlerësimi i teknologjive që do të përdoren, përfshirë sensorët, kamerat, algoritmet e AI dhe infrastruktura.

- Rreziqet:

  - Dështimi i teknologjisë për shkak të integrimit të pamjaftueshëm.

  - Rreziku i mospërputhjes mes sistemeve të ndryshme (si mund të jenë sistemet e sigurisë dhe të automatizimit të shtëpisë).

  - Kostoja e lartë e teknologjive të avancuara dhe mundësia që ato të jenë të pasiguruara nga problematikat teknike.

- Shkaqet:

  - Mungesa e burimeve financiare për teknologjitë e avancuara.

  - Integrimi i dobët i teknologjive të ndryshme që përdoren (p.sh., sistemi i sigurisë dhe ai i menaxhimit të energjisë).

  - Ngarkesa e madhe në zhvillimin dhe përmirësimin e teknologjisë.

9.4 Analiza e Menaxhmentit

Kjo kategori përfshin menaxhimin e burimeve, planifikimin dhe monitorimin e përgjithshëm të projektit.

- Rreziqet:

  - Mungesa e një lideri të fortë të projektit që mund të menaxhojë dhe monitorojë përparimin.

  - Mungesa e menaxhimit të duhur të burimeve dhe të kohës.

  - Ndryshime të papritura në prioritetet e projektit që mund të çojnë në vonesa dhe shpërqëndrime.

- Shkaqet:

  - Mungesa e një udhëheqësi të kualifikuar që të sigurojë koordinimin dhe mbikëqyrjen.

  - Qasja e dobët në menaxhimin e projektit dhe komunikimin brenda ekipit.

  - Ndryshimet e papritura në kërkesat e projektit ose rregulloret e sigurisë.

9.5 Analiza Mjedisore

Analiza mjedisore shqyrton faktorët e jashtëm që mund të ndikojnë në projekt, si ndryshimet klimatike dhe ndikimi në mjedis.

- Rreziqet:

  - Ndryshimet e mundshme klimatike që mund të ndikojnë në funksionimin e sistemeve të sigurisë.

  - Përdorimi i energjisë dhe ndikimi në mjedis nga pajisjet dhe sensorët që do të përdoren.

  - Kushtet e motit të papritura që mund të ndikojnë në pajisjet e instalimeve.

- Shkaqet:

  - Përdorimi i pajisjeve që mund të konsumojnë energji shumë dhe mund të kontribuojnë në ndotjen e mjedisit.

  - Kushte të pafavorshme klimatike që ndoshta nuk janë parashikuar gjatë fazës së projektimit.

  - Ndërhyrjet mjedisore që mund të ndikojnë në infrastrukturën e projektit.

9.6 Analiza Ligjore

Për projektet si ky, është e rëndësishme të kuptohet se cilat janë kërkesat ligjore që mund të kenë ndikim në zhvillimin dhe implementimin e tij.

- Rreziqet:

  - Ndryshimet e mundshme në rregulloret ligjore për sigurinë, privatësinë ose përdorimin e të dhënave personale.

  - Përdorimi i teknologjive që mund të bien ndesh me rregulloret e mbrojtjes së të dhënave.

  - Mungesa e marrëveshjeve të qarta ligjore me furnizuesit e teknologjisë dhe ofruesit e shërbimeve.

- Shkaqet:

  - Lidhja e dobët me këshilltarët ligjorë dhe paqartësia rreth ligjeve të mundshëm.

  - Dështimi për të marrë parasysh rregulloret e sigurisë dhe mbrojtjes së të dhënave që mund të kufizojnë përdorimin e disa teknologjive.

Teknologjia

Proceset

Njerezit

Mungesa e ekipit profesionist

Teknologji jo te duhura

Konsumimi i energjisë

in

Ndikimi i kushteve klimatike

in

Ndryshimet e papritura

Burimet e nevojshme për menaxhim

Mungesa e komunikimit

Mosmenaxhimi I kohes

Lideri jo adekuat

Mjedisi

Menaxhmenti

Deshtimi I projektit

Mungesa e internetit

in

Dështimi i sensorëve dhe kamerave

in

Përputhshmëria me legjislacioninin

Mungesa e licencave ose marrëveshjeve

in

Ligji

Figura 4. Diagrami Fishbone

9.7 Shpjegimi i Diagramit Fishbone

    - Njerëzit: Ky faktor i analizës i referohet aftësive, trajnimeve dhe motivimit të ekipeve që do të punojnë në projekt. Problemet mund të lindin nga mungesa e aftësive teknike, vonesa në trajnime ose koordinimi i dobët ndërmjet ekipit.

- Mungesa e ekipit profesionist: Nëse ekipet nuk kanë aftësi të mjaftueshme teknike për të zbatuar projektin, mund të ndodhin gabime.

- Lideri jo adekuat: Nëse lideri nuk ka përvojë të mjaftueshme në implementimin e sistemeve të tilla, mund të ndikojë në efikasitetin e projektit.

    - Proceset: Kjo kategori i referohet metodave dhe proceseve që do të përdoren për zhvillimin dhe implementimin e sistemit të Smart Home.

- Mosmenaxhimi i kohës: Rreziku i vonesave në përmbushjen e afateve mund të shkaktojë kosto shtesë dhe pengesa në implementimin e projektit.

- Mungesa e komunikimit: Vështirësitë në komunikimin ndërmjet ekipave mund të ndikojnë në përfundimin e saktë të projektit.

    - Teknologjia: Ky faktor shqyrton përdorimin e teknologjive të avancuara, si sensorët inteligjentë, kamerat dhe AI, për të siguruar që sistemi i Smart Home është i qëndrueshëm dhe i besueshëm.

- Dështimi i sensorëve dhe kamerave: Pajisjet mund të mos jenë të qëndrueshme ose të ndodhin gabime gjatë funksionimit të tyre.

- Mungesa e internetit: mund të shkaktoj mosfunksionimin e pajisjeve dhe programeve softuerike.

- Teknologji jo te duhura: Zgjedhja jo e duhur e teknologjive për implementimin e projektit.

    - Menaxhmenti: Ky faktor është i lidhur me menaxhimin e burimeve, planifikimin dhe udhëheqjen e projektit.

- Burimet e nevojshme për menaxhim: Mungesa e burimeve të nevojshme mund të shkaktojë probleme në menaxhimin e projektit.

- Ndryshimet e papritura: Ndryshimet në prioritetet ose kërkesat e projektit mund të çojnë në shpërqëndrime dhe probleme të menaxhimit.

    - Mjedisi: Ky faktor i referohet kushteve të jashtme që mund të ndikojnë në projekt, si kushtet klimatike ose ndikimi mjedisor.

- Ndikimi i kushteve klimatike: Motet ekstreme mund të ndikojnë në funksionimin e pajisjeve dhe sensorëve të instaluar.

- Konsumi i energjisë: Teknologjitë e avancuara mund të kërkojnë shumë energji, duke shkaktuar ndikime negative në mjedis.

    - Ligji: Ky faktor përfshin rregulloret dhe legjislacionin që mund të ndikojnë në zhvillimin e projektit, si dhe në mbrojtjen e të dhënave dhe sigurinë ligjore.

- Përputhshmëria me legjislacionin: Mungesa e përshtatshmërisë me rregulloret ligjore mund të shkaktojë penalitete ose dështim të projektit.

- Mungesa e licencave ose marrëveshjeve: Përdorimi i teknologjive pa marrëveshje të qarta ligjore mund të çojë në probleme të ligjshme.

- MENAXHIMI I CILËSISË SË PROJEKTIT

Për të siguruar cilësinë e lartë të sistemit të Smart Home, është e nevojshme të zhvillohet një qasje gjithëpërfshirëse që përfshin monitorim të vazhdueshëm dhe vlerësim të rregullt të performancës. Projektimi dhe implementimi i një sistemi inteligjent për sigurinë personale dhe menaxhimin e emergjencave kërkon përkushtim për të ruajtur standarde të larta të cilësisë gjatë të gjitha fazave të projektit, nga inxhinieria e softuerit deri te instalimi i hardware-it dhe integrimi i teknologjisë së inteligjencës artificiale (AI). Më poshtë janë disa aspekte kyçe për të ruajtur cilësinë në këtë projekt.

10.1 Ruajtja e cilësisë së punës në projekt

Cilësia e punës është kritike për suksesin e projektit Smart Home, veçanërisht kur përfshihen sisteme komplekse dhe teknologji të avancuara si sensorët inteligjentë dhe algoritmet e AI-së. Për këtë arsye, menaxhimi i cilësisë duhet të përfshijë:

- Përmirësimi i proceseve: Fokusimi jo vetëm në rezultatet, por edhe në optimizimin e proceseve të punës është thelbësor. Kjo përfshin planifikimin dhe ekzekutimin e detajuar të aktiviteteve, duke u siguruar që çdo fazë të përmbushë standardet e cilësisë.

- Përfshirja e palëve të interesuara: Përshtatja e pritshmërive të klientëve dhe anëtarëve të ekipit me objektivat e projektit dhe cilësinë që kërkohet.

- Monitorimi dhe auditimi i rregullt: Aktivitetet dhe progresi i projektit do të monitorohen rregullisht për të siguruar që çdo devijim të identifikohet dhe të korrigjohet sa më shpejt të jetë e mundur.

10.2 Ruajtja e cilësisë së produktit

Sistemi i Smart Home ka për qëllim të ofrojë një produkt të besueshëm dhe të sigurt, i cili mbështetet në përdorimin e teknologjisë së lartë për monitorim dhe menaxhim emergjencash. Për të siguruar cilësinë e produktit, duhet të merren parasysh disa aspekte:

- Testimi i vazhdueshëm: Çdo pjesë e sistemit do të testohet në faza të ndryshme të zhvillimit dhe implementimit. Kjo përfshin testimin e sensorëve, kamerave dhe sistemit të inteligjencës artificiale për siguri.

- Kontrolli i performancës: Mjetet si hartat e përformancës dhe analizat e të dhënave të feedback-ut të përdoruesve do të ndihmojnë në monitorimin e cilësisë së produktit.

- Përmirësimi i vazhdueshëm: Përdorimi i mësimeve të nxjerra nga testimet dhe përdorimi i vazhdueshëm i rishikimeve për të optimizuar funksionalitetin e produktit.

10.3 Ruajtja e cilësisë së blerjeve të mallrave, punëve dhe shërbimeve

Cilësia e sistemeve të sigurisë dhe menaxhimit të emergjencave në Smart Home varet shumë nga cilësia e furnizimeve, përfshirë sensorët, kamerat dhe pajisjet e tjera të teknologjisë. Për të siguruar cilësinë e blerjeve të mallrave dhe shërbimeve, duhet të:

- Përdorimi i furnizuesve të besueshëm: Zgjedhja e furnizuesve që ofrojnë pajisje të teknologjisë së lartë, si sensorë inteligjentë, kamera dhe sisteme të tjera të sigurisë.

- Kontrolli i cilësisë gjatë instalimit dhe përdorimit: Sigurimi që pajisjet dhe sistemet e blera të jenë të testuara dhe të përputhen me kërkesat e projektit.

- Monitorimi i shërbimeve dhe mbështetjes: Sigurimi që shërbimet e mbështetjes teknike të jenë të disponueshme dhe të ofrojnë mbështetje të shpejtë në rast emergjencash.

10.4 Ruajtja e kënaqësisë së klientit

Kënaqësia e klientit është një element kritik për suksesin e sistemit Smart Home, pasi sistemi duhet të jetë i besueshëm, i lehtë për t'u përdorur dhe të ofrojë siguri të lartë për banorët. Për të arritur këtë, disa masa mund të merren:

- Kuptimi i kërkesave të klientëve: Përcaktimi i kërkesave të klientit për sa i përket sigurisë dhe menaxhimit të emergjencave dhe përfshirja e këtyre kërkesave në dizajnin e sistemit.

- Komunikimi i qartë dhe i vazhdueshëm: Do të organizohen takime të rregullta me klientët për të diskutuar progresin dhe për të siguruar që ata janë të kënaqur me rezultatet.

- Përmirësimi i përvojës së përdoruesit: Ofrimi i një ndërfaqeje të thjeshtë për përdoruesit që të mund të menaxhojnë sistemin dhe të reagojnë shpejt në rast emergjence.

- Feedback dhe optimizim i vazhdueshëm: Mblidhja e feedback-ut nga klientët dhe reagimi ndaj nevojave për përmirësime në sistem.

| Data | Lloji i Testit | Përshkrimi | Çfarë është kontrolluar? | Çfarë metodash janë aplikuar për testim? | Cilat janë rezultatet e kontrollit? | Kush e kreu testimin? | Komentet e testuesit | Nota (1-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05/11/2024 | Faza fillestare | Janë kontrolluar aktivitetet që ishin pjesë e paketës | Metodat e njoftimit Metodat e diskutimit Metodat e përzgjedhjes | Kontrollim i thirrjeve Leximi i verbaleve Kontrollimi i instrumenteve | Thirrja e hapur/publike Gjithëpërfshirje Check sheet |  | Testimet u kryen sipas orarit të përgatitur | 5 |
| 10/11/2024 | Faza e planifikimit | Verifikimi i planifikimit të aktiviteteve dhe burimeve për implementimin e sistemit Smart Home. | Planifikimi i aktiviteteve, ndarja e burimeve dhe afateve. | Analiza e planit të punës, kontrolli i burimeve dhe afateve, analizë e riskut. | Planifikimi është në përputhje me kërkesat, burimet janë të disponueshme dhe afatet janë të arritshme. |  | Faza e planifikimit është e përfunduar me sukses. | 4 |
| 15/12/2024 | Faza e ekzekutimit | Testimi i implementimit të sistemit Smart Home. Verifikimi i funksionalitetit të sistemeve të sigurisë dhe sensorëve inteligjentë. | Sistemi i alarmit, kamerat, sensorët për ndihmën në emergjenca, integrimi i AI-së. | Testimi i integrimit të sistemeve, simulimi i kushteve të emergjencave, përdorimi i softuerëve të testimit. | Sistemi është i integruar në mënyrë të qëndrueshme, përgjigjet e sensorëve dhe kamerave janë të sakta. |  | Sistemi ka performancë të lartë në kushte testimi. | 5 |
| 20/12/2024 | Faza e kontrollit | Testimi për përshtatshmërinë e produktit me kërkesat e klientëve dhe performancën e tij. Verifikimi i çdo devijimi nga planet e testimit. | Përshtatshmëria me kërkesat e klientëve, performanca e sistemit, stabiliteti gjatë përdorimit. | Testimi i përdorueshmërisë, testimi i ngarkesës, auditimi i të dhënave të performancës. | Sistemi plotëson kërkesat e klientëve dhe performon sipas pritshmërive. |  | Testimi i kontrollit i ka kaluar me sukses. | 4 |
| 15/01/2025 | Faza e përfundimit | Verifikimi i gjithë procesit dhe testimi i sistemit përfundimtar. Kontrolli i dokumentacionit dhe raportimit të projektit. | Dokumentacioni, cilësia e shërbimit pas shitjes, dorëzimi final i produktit. | Verifikimi i dokumentacionit, kontrollimi i mundësive të mbështetjes pas shitjes, auditimi i të dhënave. | Projektit iu përmbajt standardeve të cilësisë, dhe produkti është gati për dorëzim. |  | Testimi përfundimtar është realizuar me sukses. | 5 |

Tabela 11. Tabela për kontrollimin e cilësisë së projektit

Tabela përshkruan procesin e testimit të projektit Smart Home në pesë faza kryesore:

- Faza Fillestare (05/11/2024): Kontrollohen aktivitetet bazë përmes diskutimeve dhe analizave të instrumenteve. Rezultatet ishin sipas planit.

- Faza e Planifikimit (10/11/2024): Vlerësohet organizimi i aktiviteteve dhe burimeve. Planifikimi u miratua si i saktë dhe i realizueshëm.

- Faza e Ekzekutimit (15/12/2024): Testohet implementimi, përfshirë sensorët dhe sistemet e sigurisë. Sistemi funksionon pa probleme.

- Faza e Kontrollit (20/12/2024): Vlerësohet përshtatshmëria me kërkesat e klientëve dhe qëndrueshmëria e sistemit. Rezultatet ishin pozitive.

- Faza e Përfundimit (15/01/2025): Dokumentacioni dhe produkti final vlerësohen dhe dorëzohen. Standardet e cilësisë u përmbushën.

Procesi konfirmon suksesin në çdo fazë dhe gatishmërinë e produktit për përdorim

- DORËZIMI I PROJEKTIT

Projekti ynë ka qenë i përqendruar në zhvillimin e një zgjidhjeje softuerike inovative për sigurinë personale dhe menaxhimin e emergjencave në një sistem Smart Home. Ky softuer ofron një ndërfaqe përdoruesi shumë intuitive dhe të personalizueshme, e cila lejon një integrim të pakompromis të teknologjive më të fundit. Sistemi ynë përfshin algoritme të avancuara për të maksimizuar sigurinë dhe efikasitetin e reagimit ndaj situatave të emergjencës, duke ofruar gjithashtu komoditet dhe qetësi shpirtërore.

Softueri është projektuar për të monitoruar aktivitetin brenda së shtëpisë me ndihmën e sensorëve të avancuar dhe kamerave me teknologji AI, të cilat zbulojnë situata të rrezikshme si zjarri, rrjedhjet e gazit, apo intruzionet. Përveç dërgesës së njoftimeve në kohë reale te përdoruesit dhe shërbimet e emergjencës, sistemi gjithashtu përmirëson reagimin e shpejtë përmes butonit të emergjencës ose komandave zanore.

I projektuar për të jetë plotësisht i personalizueshëm, ky sistem përmbush nevojat e individëve të moshuar, personave me aftësi të kufizuara dhe atyre që jetojnë të vetëm, duke siguruar një nivel të lartë sigurie, komoditeti dhe mbrojtjeje.

11.1 Kujt i dorëzohet projekti

Projekti do të dorëzohet tek klientët që kërkojnë një zgjidhje për sigurinë e shtëpisë dhe menaxhimin e emergjencave, të tillë si kompani teknologjike që ofrojnë pajisje dhe shërbime smart home. Ai mund të dorëzohet gjithashtu tek organizata të specializuara në kujdesin për të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara, për të përmirësuar sigurinë e tyre. Për më tepër, individët ose familjet që kërkojnë një sistem të personalizuar për mbrojtjen e shtëpisë dhe reagimin e shpejtë në raste emergjencash do të jenë përfitues të mundshëm të projektit.

11.2 Çfarë produkti do të dorëzohet te porositësi

Projekti do të dorëzohet si një paketë e plotë softuerike e integruar për menaxhimin e sistemit Smart Home për sigurinë personale dhe menaxhimin e emergjencave. Kjo përfshin aplikacionin kryesor të softuerit, dokumentacionin teknik dhe manualin e përdoruesit. Produkti do të përfshijë gjithashtu module të personalizuara për integrimin me pajisje të ndryshme smart, si sensorë, kamera me AI dhe alarme emergjence. Gjithashtu, do të dorëzohen udhëzime për instalimin dhe përdorimin e sistemit, si dhe mbështetje fillestare për konfigurimin.

11.3 Mënyra e dorëzimit e projektit

Për dorëzimin e projektit, kemi përgatitur një paketë të plotë me materiale të detajuara dhe të strukturuara. Këto materiale përmbajnë dokumentacionin teknik të hollësishëm që përshkruan arkitekturën dhe funksionimin e sistemit, udhëzime të qarta për përdoruesit për të lehtësuar instalimin dhe operimin e softuerit, dhe raporte të testeve të kryera që demonstrojnë performancën dhe besueshmërinë e tij.

Paketës i shtohen gjithashtu shembuj të rasteve të suksesit nga përdoruesit pilot, të cilat ilustrojnë vlerat dhe përfitimet praktike të sistemit. Për më tepër, kemi krijuar materiale ndihmëse si video demonstruese dhe një listë me pyetje dhe përgjigje të shpeshta (FAQ), që synojnë të ndihmojnë përdoruesit të kuptojnë dhe zgjidhin shpejt çdo paqartësi të mundshme.

11.4 Materiali përcjellës që do të dorëzohet te klienti

Materiali përcjellës që do të dorëzohet te klienti do të përfshijë një paketë të plotë dokumentacioni dhe udhëzimesh për përdorimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të shtëpisë smart. Kjo përfshin një manual përdoruesi me udhëzime të detajuara për instalimin, konfigurimin dhe përdorimin e sensorëve, kamerave dhe alarmit, si dhe mundësitë për personalizimin e sistemit për nevoja specifike si për përdoruesit e moshuar ose ata me aftësi të kufizuara. Gjithashtu, do të ofrohet një manual mirëmbajtjeje me këshilla për ruajtjen e pajisjeve dhe mbajtjen e funksionimit optimal, si dhe certifikata dhe dokumente që vërtetojnë testimin dhe verifikimin e pajisjeve dhe sigurisë së të dhënave. Për më tepër, do të sigurohet mbështetje teknike pas shitjes për çdo pyetje ose problem të mundshëm, duke garantuar një eksperiencë të sigurt dhe pa shqetësime për klientin.

| DOKUMENTIMI I DORËZIMEVE TË PROJEKTIT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dorëzime të brendshme | Çfarë dëshironi të dorëzoni? | Çfarë veprimesh janë kryer? | Çfarë është dorëzuar? | Afatet kohore Fillimi/Përfundimi |
| Dorëzimi 1 | Krijimi dhe konsolidimi i ekipit | Zgjedhja e anëtarëve dhe ndarja e roleve | Ekip i organizuar dhe gati për projekt | 18 ditë pune 13 tetor – 30 tetor |
| Dorëzimi 2 | Përpilimi i planit të veprimit | Analizimi dhe përcaktimi i objektivave | Plan i qartë veprimi | 5 ditë pune 31 tetor – 4 nëntor |
| Dorëzimi 3 | Ndërtimi dhe testimi i prototipit | Krijimi dhe testimi i zgjidhjes paraprake të projektit | Prototip funksional | 21 ditë pune 5 nëntor – 25 nëntor |
| Dorëzimi 4 | Plani i kontrollit të projektit | Hartimi i metodologjisë së kontrollit | Plan i kontrollit të gatshëm | 13 ditë pune 26 nëntor – 8 dhjetor |
| Dorëzimi 5 | Krijimi i ekipeve të kontrollit | Përcaktimi i roleve dhe trajnimi | Ekipe të kualifikuara | 8 ditë pune 8 dhjetor – 15 dhjetor |
| Dorëzimi 6 | Ndërtimi i teknikave të kontrollit | Zhvillimi i manualeve dhe proceseve | Teknikat e kontrollit funksionale | 7 ditë pune 16 dhjetor – 22 dhjetor |
| Dorëzimi 7 | Rezultatet e kontrollit | Zbatimi i kontrollit dhe analizimi | Raporte të qarta për progresin | 21 ditë pune 23 dhjetor – 12 janar |
| Dorëzime të jashtme |  |  |  |  |
| Dorëzimi 1 | Produkti përfundimtar | Zhvillimi dhe testimi final | Dorëzimi i produktit | 2 ditë pune 13 janar – 14 janar |
| Dorëzimi 2 | Raporti – Dokumentimi i produktit | Hartimi i raportit përfundimtar | Dokumentacion i detajuar | 2 ditë pune 13 janar – 14 janar |
| Dorëzimi 3 | Materiali promovues i produktit | Përgatitja e broshurave dhe përmbajtjeve | Materiale promovuese të gatshme | 2 ditë pune 14 janar – 15 janar |
| Dorëzimi 4 | Manualet dhe udhëzuesit e produktit | Shkruhen manualet dhe udhëzimet | Manuale dhe udhëzues të publikuar | 2 ditë pune 14 janar – 15 janar |
| Dorëzimi 5 | Trajnime për përdorimin e produktit | Realizimi i trajnimeve | Përdorues të trajnuar | 2 ditë pune 14 janar – 15 janar |
| Dorëzimi 6 | Çertifikatat testuese të produktit | Testim dhe çertifikim | Produkt i çertifikuar | 2 ditë pune 14 janar – 15 janar |

Tabela 12. Tabela për dorëzimin e projektit

Tabela më lartë tregon një planifikim më të detajuar të dorëzimeve të brendshme dhe të jashtme të projektit tonë. Ai përfshin disa kolona që ndihmojnë në përcaktimin e qartë të qëllimeve të secilit dorëzim, veprimeve të kryera, materialeve të dorëzuara dhe afateve kohore për realizmin e tyre.

Përmbajtja kryesore:

- Dorëzimet e brendshme:

  - Përcaktojnë hapat e brendshëm që ekipi i projektit duhet të ndjekë për të siguruar progresin dhe cilësinë e punës. Shembuj: studimi fillestar, testimet e kontrollit, rezultatet e analizave etj.

- Dorëzimet e jashtme:

  - Fokusohen në produktet finale ose raportet që do të prezantohen te palët e interesit dhe përdoruesit e sistemit. Shembuj: raporti përfundimtar, materiali promovues, prototipi i sistemit dhe dokumentacioni për përdoruesin.

Rëndësia e këtij dokumenti në projekt qëndron në sigurimin e një planifikimi të qartë dhe të strukturuar për të gjitha fazat e dorëzimeve. Ai ofron transparencë në detyrat që duhet të kryejë ekipi dhe në rezultatet që pritet të arrihen. Gjithashtu, mundëson një monitorim efikas të progresit të projektit duke përcaktuar afate kohore të qarta dhe të matshme. Në të njëjtën kohë, ky dokument përcakton përgjegjësitë për çdo pjesë të dorëzimit, duke ndihmuar kështu në një koordinim më të mirë mes anëtarëve të ekipit dhe në sigurimin e një rrjedhe të organizuar të punës.

- KORNIZA LOGJIKE

Korniza Logjike është një mjet i rëndësishëm në menaxhimin e projekteve që ndihmon për të lidhur aktivitetet dhe burimet me rezultatet dhe qëllimet strategjike. Ajo siguron që të gjitha fazat e projektit janë të matshme dhe të verifikueshme, duke i mundësuar menaxherëve të monitorojnë progresin dhe të bëjnë përmirësime të nevojshme.

12.1 Arritja e Qëllimeve të Projektit

Qëllimet e projektit përqendrohen në realizimin e përfitimeve të përgjithshme që ky sistem Smart Home ofron për banorët, përfshirë sigurinë dhe komoditetin e përmirësuar, si dhe menaxhimin e emergjencave. Këtu do të matim suksesin në lidhje me këto qëllime kryesore.

Metoda për matjen e indikatorëve:

- Anketat e kënaqësisë: Kryerja e anketave pas përdorimit të sistemit për të marrë vlerësime nga banorët dhe përdoruesit e sistemit.

- Monitorimi në kohë reale: Përdorimi i sistemit të menaxhimit të emergjencave dhe analizimi i të dhënave të regjistruara nga alarmin për të vlerësuar reagimin dhe kohën e ndërhyrjes.

- Testimi i reagimit të sistemit: Realizimi i situatave të simulimeve të emergjencave për të vlerësuar saktësinë dhe shpejtësinë e reagimit të sistemeve të sigurisë dhe AI-së.

12.2 Arritja e Objektivave të Projektit

Objektivat janë të fokusuara në implementimin konkret të sistemeve dhe komponentëve të projektit, duke përfshirë instalimin e sensorëve, kamerave, dhe zhvillimin e algoritmeve për menaxhimin e situatave të emergjencës.

Metoda për matjen e indikatorëve:

- Auditimi i procesit të instalimit: Pas përfundimit të fazës së instalimit, kryhet një inspektim për të verifikuar se të gjithë sensorët dhe kamerat janë instaluar në përputhje me specifikimet dhe se ata janë funksionalë.

- Testimi i algoritmeve të AI-së: Simulimi i situatave emergjente për të matur saktësinë e sistemit të AI-së dhe kohën e reagimit të tij në kohë reale. Përdorimi i algoritmëve të optimizimit për të përmirësuar performancën.

- Testimi i integrimit të sistemeve: Vlerësimi i integrimit të sensorëve dhe kamerave me sistemin AI dhe menaxhimin e emergjencave për të siguruar funksionalitetin e duhur.

12.3 Aktivitetet e kryera në projekt

Aktivitetet përfshijnë zhvillimin dhe implementimin e sistemeve të sigurisë, instalimin e pajisjeve të nevojshme dhe zhvillimin e platformave softuerike për menaxhimin e emergjencave. Këtu matim se si janë realizuar këto aktivitete, duke u bazuar në indikatorë dhe metodat përkatëse.

Metoda për matjen e indikatorëve:

- Lista kontrolluese për instalimin: Përdorimi i një liste kontrolluese për çdo aktivitet të instaluar për të verifikuar përmbushjen e specifikimeve dhe cilësisë.

- Auditimi i zhvillimit të softuerëve: Përdorimi i metodave si Testimi i Integruar i Sistemit (System Integration Testing, SIT) për të siguruar që softuerët janë të integruar plotësisht dhe funksionojnë pa probleme.

- Testimi i softuerëve në kushte të kontrolluara: Përdorimi i simulimeve të kushteve të emergjencave dhe testimi i reagimit të softuerit për të vlerësuar saktësinë dhe efikasitetin e tij.

12.4 Rezultatet e arritura në projekt

Rezultatet përfaqësojnë përfundimin e projektit dhe ndikimin e tij në përdorues dhe klientë. Ato mund të maten duke përdorur indikatorë që përcaktojnë nëse sistemet janë të përdorura si duhet dhe sa efektive janë ato.

Metoda për matjen e indikatorëve:

- Analiza e log-eve të sistemit: Përdorimi i monitorimit të performancës për të regjistruar aktivitetet e sistemit dhe për të matur se sa shpesh përdoret ai nga banorët dhe cilat janë koha e reagimit dhe saktësia e tyre.

- Testimi i performancës pas implementimit: Përdorimi i testimeve të "load-testing" për të siguruar që sistemi i emergjencës është në gjendje të menaxhojë një numër të lartë kërkesash në situata të vërteta.

|  | Permbledhja | Indikatoret | Menyra e verifikimit | Rreziqet/Supozimet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qellimi | Krijimi i një sistemi të avancuar Smart Home, që ofron siguri dhe automatizim. | 1. Web faqe funksionale, 2. Siguri e lartë, 3. Integrim i sistemeve të automatizimit. | 1. Shpejtësia e ngarkimit të faqes, 2. Numri i përdoruesve të regjistruar, 3. Performanca e sistemeve të sigurisë. | 1. Ndryshime teknologjike, 2. Ndryshime të kërkesave të përdoruesve. |
| Objektiva | Implementimi i një web faqe të plotë dhe efiçente për menaxhimin dhe kontrollin e sistemeve Smart Home. | 1. Krijimi i web faqes, 2. Ofrimi i sigurisë për përdoruesit, 3. Automatizimi i proceseve. | 1. Numri i vizitorëve dhe përdoruesve aktivë, 2. Siguria e sistemit, 3. Integrimi i kamerave dhe sensorëve. | 1. Ndryshime në kërkesat e përdoruesve, 2. Probleme me sigurinë. |
| Rezultatet | Një platformë web e plotë, e sigurt, dhe funksionale që ofron mundësi të kontrollit të sistemeve Smart Home. | 1. Web faqja është funksionale dhe e sigurt, 2. Përdoruesit angazhohen aktivisht. | 1. Trafiku në web faqe, 2. Feedback-u i përdoruesve, 3. Verifikimi i performancës dhe sigurisë. | 1. Probleme teknologjike, 2. Dështimi i sistemeve të sigurisë. |
| Aktivitetet | Zhvillimi i web faqes, instalimi i sensorëve dhe kamerave, dhe monitorimi i sistemeve të sigurisë. | 1. Dizajnimi dhe zhvillimi i web faqes, 2. Instalimi i sensorëve dhe kamerave, 3. Testimi i integrimit. | 1. Testimi i shpejtësisë dhe performancës, 2. Testimi i sistemeve të sigurisë dhe AI-së, 3. Monitorimi i të dhënave. | 1. Ndryshime teknike gjatë instalimit, 2. Ndikimi i mundshëm i ndryshimeve të teknologjisë. |

Tabela 13. Matriksa specifike

Tabela përmbledh zhvillimin e një sistemi Smart Home:

- Qëllimi: Krijimi i një sistemi të sigurt dhe të automatizuar.

- Objektivat: Zhvillimi i web faqes, siguria dhe automatizimi.

- Rezultatet: Platformë funksionale dhe e sigurt, me përdorues aktivë.

- Aktivitetet: Dizajnimi i web faqes, instalimi i sensorëve dhe kamerave, testimi i integrimit.

Indikatorët përfshijnë performancën, sigurinë dhe angazhimin e përdoruesve, ndërsa rreziqet përfshijnë ndryshimet teknologjike dhe kërkesat.

- REFERENCAT

Engelbert Zefaj. Menaxhimi i Projekteve/Ndërmarrësi dhe Inovacion. Shënime të ligjeruesit nga ligjëratat/Bachelor, UBT-Moodle, 2024.

https://circuitdigest.com/home-automation-projects

https://webbylab.com/blog/smart-home-automation-using-iot/

https://www.archdaily.com/1010597/how-to-create-a-smart-home-a-complete-guide-for-beginners-in-home-automation

https://iotbusinessnews.com/2023/12/23/64364-a-comprehensive-project-plan-for-building-a-smart-home-using-iot/